##### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 31.12.2013 | № | 153 |
| --- | --- | --- | --- |

О  внесении  изменений  в  постанов-

ление  Администрации  муниципаль-

ного    образования    «Починковский

район»    Смоленской     области     от

22.05.2012 г. № 63 «Об  утверждении

долгосрочной  муниципальной  целе-

вой   Программы           «Обеспечение

безопасности          гидротехнических

сооружений           на         территории

муниципального              образования

«Починковский                         район»

Смоленской   области  на 2012 – 2014

годы»

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области     п о с т а н о в л я е т :

Внести в постановление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 22.05.2012 г. № 63 «Об утверждении долгосрочной  муниципальной  целевой Программы «Обеспечение      безопасности          гидротехнических сооружений           на         территории  муниципального              образования  «Починковский                         район» Смоленской   области  на 2012 – 2014 годы» (в редакции постановления от 29.12.2012 г. № 173, от 19.03.2013 г. № 28), следующие изменения:

1. В паспорте программы. Объемы и источники финансирования Программы:

Общий объем финансирования Программы –  12044,00375 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 10842,645 тыс. руб.;

- средства бюджета Смоленской области 412,36 тыс. руб.;

- средства бюджета муниципального образования «Починковский район»  Смоленской области  788,99875 тыс. руб.

2012 год –  940,19875 тыс. руб., том числе:

- средства федерального бюджета 0,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Смоленской области   412,36 тыс. руб.;

- средства бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  527,83875 тыс. руб.

2013 год –  11103,805 тыс. руб., том числе:

- средства федерального бюджета 10842,645 тыс. руб.,

- средства бюджета Смоленской области   0,0 тыс. руб.,

- средства бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области 261,16 тыс. руб.;

2014 год – 0,0 тыс. руб., том числе:

- средства федерального бюджета 0,0 тыс. руб.,

- средства бюджета Смоленской области 0,0 тыс. руб.,

- средства бюджета муниципального образования «Починковский район»  Смоленской области  0,0 тыс. руб.

2. Приложение к Программе изложить в новой редакции.

Глава             Администрации

муниципального образования

«Починковский            район»

Смоленской                 области                                                         Ю.Р. Карипов

3

Приложение

к долгосрочной муниципальной целевой программе

«Обеспечение      безопасности    гидротехнических

сооружений   на      территории     муниципального

образования «Починковский район»     Смоленской

области на 2012-2014 годы»

| Перечень программных мероприятий на 2012-2014 годы |
| --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  |  |  |  |  | Федер. бюд жет | Областной бюджет | Бюд жет МО | Федер. бюд жет | Областной бюджет | Бюд жет МО | Федер. бюд жет | Областной бюджет | Бюд жет МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт |  | 2012-2014 годы | 558,168 |  | 412,36 | 45,818 |  |  | 99,99 |  |  |  |
|  | Гидротехническое сооружение пруда на р.Горголька у д.Клемятино Починковского района | Отдел градостроительной деятельности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | 2012 | 88,928 |  | 80,035 | 8,893 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидротехническое сооружекние пруда на р.Свеча в д.Даньково Починковского района | Отдел градостроительной деятельности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | 2012 | 369,25 |  | 332,325 | 36,925 |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружекния пруда на р.Свеча в д.Даньково Починковского района | Отдел градостроительной деятельности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | 2013 | 99,99 |  |  |  |  |  | 99,99 |  |  |  |
| 2 | Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений |  | 2012-2014 годы | 11485,83575 |  |  | 482,02075 | 10842,645 |  | 161,17 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р.Горголька у д.Клемятино Починковского района | Отдел градостроительной деятельности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | 2012-2013 | 4999,96575 |  |  | 482,02075 | 4517,945 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р.Свеча в д.Даньково Починковского района | Отдел градостроительной деятельности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | 2013-2014 | 6312,41775 |  |  |  | 6262,41775 |  | 50,0 |  |  |  |
|  | Авторский надзор за строительством объекта «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на р.Горголька у д.Клемятино Починковского района» | Отдел градостроительной деятельности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | 2013 | 11,97 |  |  |  |  |  | 11,97 |  |  |  |
|  | Организации работ, связанных с выполнением услуг строительного контроля за производством работ по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Горголька в д. Клемятино Починковского района Смоленской области» | Отдел градостроительной деятельности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | 2013 | 99,2 |  |  |  |  |  | 99,2 |  |  |  |
|  | Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения пруда на реке Свеча в д. Даньково Починковского района Смоленской области | Отдел градостроительной деятельности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | 2013-2014 | 25,6331 |  |  |  | 25,6331 |  |  |  |  |  |
|  | Неиспользованный остаток |  |  | 36,64915 |  |  |  | 36,64915 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 12044,00375 |  | 412,36 | 527,83875 | 10842,645 |  | 261,16 |  |  |  |