##### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 29.12.2014 | № | 179 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»

Администрация муниципального образования "Починковский район" Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области».

2.Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области http://pochinok.admin-smolensk.ru/.

3. Контроль за исполнением муниципальной программы  возложить на Первого заместителя Главы  Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области А.В.Загребаева.

Глава             Администрации

муниципального образования

«Починковский         район»

Смоленской             области 	                                                         Ю.Р. Карипов

Утверждено

постановлением Администрации

муниципального       образования

«Починковский                   район»

Смоленской                     области

от «29» 12.2014 г. № 179

МУНИЦИПАЛЬНАЯ      ПРОГРАММА

" Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области "

ПОЧИНОК

2014 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

" Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области "

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Отдел по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | нет |
| Цель муниципальной программы | - увеличение продолжительности сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2015 - 2020 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Программы 8 586 тыс. руб., а именно: 2015 год: - средства Дорожного фонда – 831,00 тыс. руб.; -средства местного бюджета – 600,00 тыс. руб. 2016 год: - средства Дорожного фонда – 831,00 тыс. руб.; -средства местного бюджета – 600,00 тыс. руб. 2017 год: - средства Дорожного фонда – 831,00 тыс. руб.; -средства местного бюджета – 600,00 тыс. руб. 2018 год: - средства Дорожного фонда – 831,00 тыс. руб.; -средства местного бюджета – 600,00 тыс. руб. 2019 год: - средства Дорожного фонда – 831,00 тыс. руб.; -средства местного бюджета – 600,00 тыс. руб. 2020 год: - средства Дорожного фонда – 831,00 тыс. руб.; -средства местного бюджета – 600,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области, доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований. |

- Общая характеристика социально – экономической сферы реализации муниципальной программы

Протяженность автомобильных дорог в границах Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области составляет – 48,88 км.

В связи с переходом в 1991 году Российской Федерации к рыночной экономике резко сократились объемы государственных капитальных вложений в реконструкцию, строительство и содержание автомобильных дорог. Не проводился не только капитальный ремонт автомобильных дорог, но и работы по текущему содержанию не проводились в необходимых объемах. В настоящее время 70% автомобильных дорог с твердым покрытием не соответствуют техническим параметрам и уровню инженерного оснащения.  Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта). Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления. Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации  велись по следующим направлениям:

- ограничение пропуска большегрузного транспорта на городских дорогах;

- повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения ремонтов отдельных участков.

Однако прогнозы сохранения высоких темпов автомобилизации и ограниченности бюджетных возможностей говорят о том, что принимаемые меры не могут обеспечить устойчивый и долговременный положительный эффект. Необходим ремонт всего дорожного полотна. В противном случае, дорожно-транспортная ситуация  будет ухудшаться с каждым годом, что неминуемо приведет к замедлению темпов социально-экономического развития, к росту дорожно-транспортных происшествий и ухудшению условий проживания граждан. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и высокий уровень интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Недостаточный уровень развития дорожной сети Починковского городского поселения по сравнению с темпами роста автотранспортных средств, приводит к сдерживанию социально-экономического развития.

Для обследования состояния улично-дорожной сети, а также разработки программ для улучшения состояния улично-дорожной сети на перспективу, обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них от воздействия сверхнормативных нагрузок, повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо осуществление работ по оценке состояния автомобильных дорог, сбор и анализ информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования автомобильных дорог  и дорожных сооружений, наличие дефектов и причин их появления, характеристика транспортных потоков и другой необходимой информации.

Проектирование организации дорожного движения необходимо для проведения организации дорожного движения в соответствии с действующими нормами и правилами дорожного движения и повышения уровня безопасности дорожного движения.

Цель данной программы состоит в оценке состояния автомобильных дорог, получения полной, объективной и достоверной информации о транпортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям движения, что является исходной точкой для эффективного использования средств, направляемых на реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт и содержание дорожной сети.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины, и т.д.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа базируется на положениях федеральных законов «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848.

Приоритетами государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на территории муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области являются:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог - переход на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение межремонтных сроков по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в соответствии с требованием строительных норм;

- развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и повышение пропускной способности дорожной сети, модернизация искусственных сооружений;

- совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения;

Целью муниципальной программы являются:

- увеличение продолжительности сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение временных перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:

- показатель  «Протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»;

- расширение сети дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

В ходе реализации муниципальной программы предполагается  достичь следующих результатов:

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:

в 2015 году на  4,6 км,

в 2016 году на 4,6 км,

в 2017 году на 4,85 км,

в 2018 году на 3,5 км,

в 2019 году на 1,4 км,

в 2020 году на 2,5км,

Срок реализации муниципальной программы – 2015-2020 год.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих  в состав муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Механизм реализации мероприятии заключается в реализации следующих мероприятий:

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений);

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений);

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений);

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений);

- межевание, кадастровый учет,  оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения на  территории муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.

План реализации муниципальной программы  представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной  программы.

Общий объем финансирования  Программы 8 586 тыс. рублей, в том числе за счет средств Дорожного фонда 8 586 тыс. руб., а именно по годам:

2015год – 1 431 тыс. руб.

2016год – 1 431 тыс. руб.

2017год – 1 431 тыс. руб.

2018год – 1 431 тыс. руб.

2019год – 1 431 тыс. руб.

2020год – 1 431  тыс. руб.

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы руководствуются федеральным и областным законодательством:

- Федеральным законом  от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-   Законом Смоленской области «О дорожном фонде Смоленской области».

6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»

Целевые показатели реализации муниципальной  программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей по годам | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 14,2 | 15,1 | 19,01 | 23,61 | 28,21 | 33,06 | 36,56 | 37,96 | 40,46 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»

План реализации  муниципальной  программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»

| Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |
| Проектирование, строительство (реконструкция) и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | Отдел по городу Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | дорожный фонд | 8 586 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 23,61 | 28,21 | 33,06 | 36,56 | 37,96 | 40,46 |
| - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений); | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) |  |  | 8 586 | 1 413 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 23,61 | 28,21 | 33,06 | 36,56 | 37,96 | 40,46 |
| - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являю щихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| -межевание, кадастровый учет, оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего по муниципальной программе | х | х | 8 586 | 1 413 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 23,61 | 28,21 | 33,06 | 36,56 | 37,96 | 40,46 |