| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Советская, д.1, г. Починок, 216450 E-mail: potch@admin-smolensk.ru Сайт: http://pochinok.admin-smolensk.ru/ Тел.: 8 (48149) 4-11-44, факс 4-18-04 «____» __________ 20___ г. № ______ на № 21-14 от 20.04.2021г | Прокурору Починковского района Смоленской области старшему советнику юстиции Никулину А.Н. |
| --- | --- |

Уважаемый Александр Николаевич!

На Ваш запрос от 20.04.2021г №21-14 направляем  информацию о ходе реализации мероприятий при реализации муниципальной программы «Формировании современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за  истекший период 2022 года на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.

В 2022 году планируется реализовать бюджетные средства в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» в размере  4 379 902,51 рублей, из них:

- 4 248 505,43 руб. - федеральный бюджет;

- 131 397,08 руб. - областной бюджет.

Бюджет Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области составляет - 438,03 руб.

Запланированная территория для благоустройства: «Парк Гастелло» расположенный между ул. Некрасова и ул. Советской г. Починок (I этап – Благоустройство центральной части «Парка Гастелло»).

Заявка на участие в электронном аукционе размещалась 15.03.2022 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе завершено 23.03.2022).

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3 425 955,00 руб., после проведения аукциона стоимость работ составила 3 271 786,98 руб.

По итогам проведенного аукциона в электронной форме,  согласно Протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 0163300007022000026 от 24.03.2022, определена подрядная организация – ООО «Экстрадом».

04.04.2022 заключен Муниципальный контракт № 11  на выполнение работ по благоустройству «Парка Гастелло» (I этап – Благоустройство центральной части «Парка Гастелло») на сумму 3 271 786,98 рублей, согласно Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Дата окончания работ – 01.10.2022 г.

На территории планируется выполнить:

- Благоустройство:

- демонтажные работы существующих покрытий и МАФ ;

- земляные работы;

- бордюры;

- устройство оснований и покрытий  тротуаров, дорожек, автостоянки из тротуарной плитки и брусчатки;

- озеленение.

2) Электроосвещение.

3) Пусконаладочные работы (ПНР).

На данный момент работы в активной стадии выполнения.

В результате проведения конкурсных процедур образовалась экономия средств субсидии в размере  1 108 553,56 рублей.

Расходование имеющейся экономии направлено на покупку и установку декоративных фигур для «Парка Гастелло», расположенного между ул. Некрасова и ул. Советской г. Починок (I этап –центральная часть «Парка Гастелло»).

Заключены 3 (три) договора с ООО «ФОРМ-А» в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а именно:

- Договор от 31.03.2022 № 719  на поставку и установку декоративных фигур по адресу: Смоленская область, г. Починок, «Парк Гастелло», расположенный между ул. Некрасова и ул. Советская,  I этап - центральная часть «Парка Гастелло» (стенд с подвеской) на сумму 455 840,00 рублей.

- работы окончены 02.06.2022, оплата произведена;

- условия Договора исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

- Договор от 31.03.2022 № 720  на поставку и установку декоративных фигур по адресу: Смоленская область, г. Починок, «Парк Гастелло», расположенный между ул. Некрасова и ул. Советская,  I этап - центральная часть «Парка Гастелло» (стенд с подвеской) на сумму 455 840,00 рублей.

- работы окончены 02.06.2022, оплата произведена;

- условия Договора исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

- Договор от 31.03.2022 № 723  на поставку и установку декоративных фигур по адресу: Смоленская область, г. Починок, «Парк Гастелло», расположенный между ул. Некрасова и ул. Советская,  I этап - центральная часть «Парка Гастелло» (топиарная фигура «Улитка») на сумму 196 873,56 рублей.

- работы окончены 02.06.2022, оплата произведена;

- условия Договора исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Глава муниципального образования

«Починковский район» Смоленской области                                           А.В. Голуб

Исп. Пучкова Ольга Ивановна,

Ведущий специалист Отдела строительства и ЖКХ

тел. 8 (48149) 4-23-22