##### Копия герб

##### 

##### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 24.12.2014г. №174 |

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 24.12.2014г. № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 19.03.2015г. №35, от 03.04.2015г. №48, от 15.07.2015г. №81, от 18.08.2015г. №91, от 04.09.2015г. №96, от 17.09.2015г. №100, от 30.09.2015г. №106, от 15.10.2015г. №114, от 23.10.2015г. №120, от 03.02.2016г. №21, от 11.03.2016г. № 36, от 26.05.2016г. №112, от 13.07.2016г. №143, от 25.07.2016г.№162, от 14.10.2016г. №202, от 27.01.2017г. №17-адм, от 23.03.2017г. №75-адм, от 04.04.2018г. №45-адм, от 01.10.2018 №0126-адм, от 03.12.2018 № 0157-адм, от 21.11.2019 №0134-адм, от 26.02.2020 №0055-адм, от 22.03.2021 №36-адм, от 21.04.2021 № 52-адм), следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:- позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы **102 974,196 97** тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области – **93 147,945 05** тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 13 208,427 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 28,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 13 180,427 тыс. руб.;

2016 год – 12 678,934 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 3 600,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 9 078,934 тыс. руб.;

2017 год – 12 536,217 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 3 600,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 8 936,217 тыс. руб.;

2018 год –6 411,226 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 558,500 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 5 852,726 тыс. руб.;

2019 год – 9 876,347 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 1 612,800 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 8 263,547 тыс. руб.;

2020 год – 11 592,934 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 100,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета –11 492,934 тыс. руб.;

2021 год – 11 013,678 09 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 326,951 92 тыс. руб.;

- средства местного бюджета –10 686,726 17 тыс. руб.;

2022 год – 8 552,166 94 тыс. руб.

2023 год – 8 552,166 94 тыс. руб.

2024 год– 8 552,1 тыс. руб.

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»

2015 год – 3 175,042 тыс. руб.;

2016 год – 5 957,847 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 3 600,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 2 357,847 тыс. руб.;

2017 год – 6 542,784 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 3 600,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 2 942,784 тыс. руб.;

2018 год – 1 764,439 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 558,5 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1 205,939 тыс. руб.;

2019 год – 5 445,125 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 1 612,800 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 3 832,325 тыс. руб.;

2020 год – 5 205,974 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета –50,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 5 155,974 тыс. руб.;

2021 год - 3 972,531 50 тыс. руб.; из них:

- средства областного бюджета –326,951 92 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 3 645,579 58 тыс. руб.;

2022 год – 3 065,968 тыс. руб.;

2023 год – 3 065,968 тыс. руб.;

2024 год – 3 065,968 тыс. руб.

- «Благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»

2015 год – 10 033,385 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 28,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 10 005,385 тыс. руб.;

2016 год – 6 721,087 тыс. руб.;

2017 год – 5 993,433 тыс. руб.;

2018 год – 4 646,787 тыс. руб.;

2019 год – 4 431,222 тыс. руб.;

2020 год – 6 386,960 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 50,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 6 336,960 тыс. руб.;

2021 год – 7 041,146 59 тыс. руб. из них:

- средства местного бюджета- 7 041,146 59 тыс. руб.;

2022 год – 5 486,198 94 тыс. руб.;

2023 год – 5 486,198 94 тыс. руб.;

2024 год– 5 486,132 тыс. руб.

2) Таблицу №1 «Основные мероприятия подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» пункта 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы и подпрограмм» изложить в новой редакции:

Таблица №1

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **основные мероприятия подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **Основное мероприятие «Обеспечение обслуживания, содержания муниципального жилищного фонда»** | **143,341** | **108,721** | **92,71044** | **110,00** | **110,00** | **110,00** |
| 1.1 | Расходы на содержание, текущий, капитальный ремонт муниципального жилого фонда. | 143,341 | 108,721 | 92,71044 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| **2** | **Основное мероприятие «Содержание и ремонт инженерных систем и сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение)** | **5201,784** | **2505,830** | **1378,01460** | **1135,00** | **1135,00** | **1135,00** |
| 2.1 | Расходы на техническое обслуживание, строительство (реконструкция), капитальный (замена) и текущий ремонт инженерных систем | 3565,15 | 2455,83 | 1378,01460 | 1135,00 | 1135,00 | 1135,00 |
| 2.2 | Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области | х | 50,00 | х | х | х | х |
| 2.3 | Субсидии на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (всего) | 1636,634 | х | х | х | х | х |
| 2.3.1 | Субсидии на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (областной бюджет) | 1612,800 | х | х | х | х | х |
| 2.3.2 | Субсидии на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (местный бюджет) | 23,834 | х | х | х | х | х |
| **3** | **Основное мероприятие «Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на формирование уставного капитала** | **100,000** | х | х | х | х | х |
| 3.1 | Взнос в уставной капитал муниципальных унитарных предприятий | 100,000 | х | х | х | х | х |
| **4** | **Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития и функционирования жилищно-коммунального хозяйства»** | **х** | **2591,423** | **2501,80646** | **1820,968** | **1820,968** | **1820,968** |
| 4.1 | Предоставление субсидий муниципальных унитарных предприятий | х | 1051,414 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 4.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям и иным некоммерческим объединениям | х | 1540,009 | 1345,968 | 1020,968 | 1020,968 | 1020,968 |
| 4.3 | Расходы на осуществление деятельности по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | х | х | 330,254 46 | х | х | х |
| 4.3.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | х | х | 258,254 46 | х | х | х |
| 4.3.1.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (областной бюджет) | х | х | 255,671 92 | х | х | х |
| 4.3.1.2 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (местный бюджет) | х | х | 2,582 54 | х | х | х |
| 4.3.2 | Приобретение контейнеров (буккеров) для накопления твердых коммунальных отходов | х | х | 72,0 | х | х | х |
| 4.3.2.1 | Приобретение контейнеров (буккеров) для накопления твердых коммунальных отходов  (областной бюджет) | х | х | 71,28 | х | х | х |
| 4.3.2.2 | Приобретение контейнеров (буккеров) для накопления твердых коммунальных отходов  (местный бюджет) | х | х | 0,72 | х | х | х |

3) Таблицу №2. «Основные мероприятия подпрограммы «Благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» пункта 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Таблица №2

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **основные мероприятия подпрограммы «Благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий города Починка»** | **4431,222** | **6386,960** | **7041,14659** | **5486,19894** | **5486,19894** | **5486,132** |
| 1.1 | Обслуживание уличного освещения | 2420,383 | 2351,773 | 2465,27269 | 2450,00 | 2450,00 | 2450,0 |
| 1.2 | Озеленение | 49,09 | 14,4 | 10,700 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству | 1171,898 | 2923,152 | 3398,70990 | 1959,19894 | 1959,19894 | 1959,132 |
| 1.5 | Организация и содержание мест захоронения/ Расходы на выполнение работ по благоустройству, содержанию объектов благоустройства, сети автомобильных дорог и городских кладбищ | 789,851 | 1047,635 | 1166,464 | 1022,0 | 1022,0 | 1022,0 |
| 1.6 | Расходы, победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | х | 50,00 | х | х | х | х |

4) Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«4. Общий объем финансирования Программы **102 974,196 97** тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области – **93 147,945 05**  тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 13 208,427 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 28,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 13 180,427 тыс. руб.;

2016 год – 12 678,934 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 3 600,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 9 078,934 тыс. руб.;

2017 год – 12 536,217 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 3 600,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 8 936,217 тыс. руб.;

2018 год –6 411,226 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 558,500 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 5 852,726 тыс. руб.;

2019 год – 9 876,347 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 1 612,800 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 8 263,547 тыс. руб.;

2020 год – 11 592,934 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 100,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 11 492,934 тыс. руб.;

2021 год – 11 013,678 09 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 326,951 92 тыс. руб.;

- средства местного бюджета –10 686,726 17 тыс. руб.;

2022 год – 8 552,166 94 тыс. руб.;

2023 год – 8 552,166 94 тыс. руб.;

2024 год – 8 552,1 тыс. руб.».

- Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» - **41 261,646 50** тыс. руб. в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области – **31 513,394 58** тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 3 175,042 тыс. руб.;

2016 год – 5 957,847 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 3 600,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 2 357,847 тыс. руб.;

2017 год – 6 542,784 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 3 600,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 2 942,784 тыс. руб.;

2018 год – 1 764,439 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 558,500 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1 205,939 тыс. руб.;

2019 год – 5 445,125 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 1 612,800 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 3 832,325 тыс. руб.;

2020 год – 5 205,974 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета –50,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 5 155,974 тыс. руб.;

2021 год - 3 972,531 50 тыс. руб.; из них:

- средства областного бюджета –326,951 92 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 3 645,579 58 тыс. руб.;

2022 год – 3 065,968 тыс. руб.;

2023 год – 3 065,968 тыс. руб.;

2024 год – 3 065,968 тыс. руб.».

- Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» - **61 712,550 47** тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области – **61 634,550 47** тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 10 033,385 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 28,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 10 005,385 тыс. руб.;

2016 год – 6 721,087 тыс. руб.;

2017 год – 5 993,433 тыс. руб.;

2018 год – 4 646,787 тыс. руб.;

2019 год – 4 431,222 тыс. руб.;

2020 год – 6 386,960 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 50,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета –6 336,960 тыс. руб.;

2021 год – 7 041,146 59 тыс. руб. из них:

- средства местного бюджета- 7 041,146 59 тыс. руб.;

2022 год – 5 486,198 94 тыс. руб.;

2023 год – 5 486,198 94 тыс. руб.;

2024 год– 5 486,132 тыс. руб.

5) В паспорте подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» муниципальной программы позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы **41 261,646 50** тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области – **31 513,394 58** тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 3 175,042 тыс. руб.;

2016 год – 5 957,847 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 3 600,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 2 357,847 тыс. руб.;

2017 год – 6 542,784 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 3 600,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 2 942,784 тыс. руб.;

2018 год – 1 764,439 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 558,5 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1 205,939 тыс. руб.;

2019 год – 5 445,125 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 1 612,800 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 3 832,325 тыс. руб.;

2020 год – 5 205,974 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 50,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 5 155,974 тыс. руб.;

2021 год - 3 972,531 50 тыс. руб.; из них:

- средства областного бюджета –326,951 92 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 3 645,579 58 тыс. руб.;

2022 год – 3 065,968 тыс. руб.;

2023 год – 3 065,968 тыс. руб.;

2024 год – 3 065,968 тыс. руб.».

6) Таблицу №3 «Основные мероприятия подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции:

Таблица №3

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **основные мероприятия подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **Основное мероприятие «Обеспечение обслуживания, содержания муниципального жилищного фонда»** | **143,341** | **108,721** | **92,71044** | **110,00** | **110,00** | **110,00** |
| 1.1 | Расходы на содержание, текущий, капитальный ремонт муниципального жилого фонда. | 143,341 | 108,721 | 92710,44 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| **2** | **Основное мероприятие «Содержание и ремонт инженерных систем и сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение)** | **5201,784** | **2505,830** | **1378,01460** | **1135,00** | **1135,00** | **1135,00** |
| 2.1 | Расходы на техническое обслуживание, строительство (реконструкция), капитальный (замена) и текущий ремонт инженерных систем | 3565,15 | 2455,83 | 1378,01460 | 1135,00 | 1135,00 | 1135,00 |
| 2.2 | Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области | х | 50,00 | х | х | х | х |
| 2.3 | Субсидии на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (всего) | 1636,634 | х | х | х | х | х |
| 2.3.1 | Субсидии на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (областной бюджет) | 1612,800 | х | х | х | х | х |
| 2.3.2 | Субсидии на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (местный бюджет) | 23,834 | х | х | х | х | х |
| **3** | **Основное мероприятие «Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на формирование уставного капитала** | **100,000** | х | х | х | х | х |
| 3.1 | Взнос в уставной капитал муниципальных унитарных предприятий | 100,000 | х | х | х | х | х |
| **4** | **Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития и функционирования жилищно-коммунального хозяйства»** | **х** | **2591,423** | **2501,80646** | **1820,968** | **1820,968** | **1820,968** |
| 4.1 | Предоставление субсидий муниципальных унитарных предприятий | х | 1051,414 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 4.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям и иным некоммерческим объединениям | х | 1540,009 | 1345,968 | 1020,968 | 1020,968 | 1020,968 |
| 4.3 | Расходы на осуществление деятельности по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | х | х | 330,254 46 | х | х | х |
| 4.3.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | х | х | 258,254 46 | х | х | х |
| 4.3.1.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (областной бюджет) | х | х | 255,671 92 | х | х | х |
| 4.3.1.2 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (местный бюджет) | х | х | 2,582 54 | х | х | х |
| 4.3.2 | Приобретение контейнеров (буккеров) для накопления твердых коммунальных отходов | х | х | 72,0 | х | х | х |
| 4.3.2.1 | Приобретение контейнеров (буккеров) для накопления твердых коммунальных отходов  (областной бюджет) | х | х | 71,28 | х | х | х |
| 4.3.2.2 | Приобретение контейнеров (буккеров) для накопления твердых коммунальных отходов  (местный бюджет) | х | х | 0,72 | х | х | х |

7) Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» муниципальной программы изложить в новой редакции:

«4. Общий объем финансирования Подпрограммы **41 261,646 50** тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области – **31 513,394 58** тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 3 175,042 тыс. руб.;

2016 год – 5 957,847 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 3 600,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 2 357,847 тыс. руб.;

2017 год – 6 542,784 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 3 600,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 2 942,784 тыс. руб.;

2018 год – 1 764,439 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 558,500 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1 205,939 тыс. руб.;

2019 год – 5 445,125 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 1 612,800 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 3 832,325 тыс. руб.;

2020 год – 5 205,974 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 50,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 5 155,974 тыс. руб.;

2021 год - 3 972,531 50 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета –326,951 92 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 3 645,579 58 тыс. руб.;

2022 год – 3 065,968 тыс. руб.;

2023 год – 3 065,968 тыс. руб.;

2024 год – 3 065,968 тыс. руб.».

8) В паспорте подпрограммы «Благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» муниципальной программы позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы -  **61 712,550 47** тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области –  **61 634,550 47** тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 10 033,385 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 28,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 10 005,385 тыс. руб.;

2016 год – 6 721,087 тыс. руб.;

2017 год – 5 993,433 тыс. руб.;

2018 год – 4 646,787 тыс. руб.;

2019 год – 4 431,222 тыс. руб.;

2020 год – 6 386,96 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 50,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета –6 336,96 тыс. руб.;

2021 год – 7 041,146 59 тыс. руб. из них:

- средства местного бюджета – 7 041,146 59 тыс. руб.;

2022 год – 5 486,198 94 тыс. руб.;

2023 год – 5 486, 198 94 тыс. руб.;

2024 год– 5 486,132 тыс. руб.

9) Таблицу №4. Основные мероприятия подпрограммы «Благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» пункта 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции:

Таблица №4

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **основные мероприятия подпрограммы «Благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий города Починка»** | **4431,222** | **6386,960** | **7041,14659** | **5486,19894** | **5486,19894** | **5486,132** |
| 1.1 | Обслуживание уличного освещения | 2420,383 | 2351,773 | 2465,27269 | 2450,00 | 2450,00 | 2450,0 |
| 1.2 | Озеленение | 49,09 | 14,4 | 10,700 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству | 1171,898 | 2923,152 | 3398,70990 | 1959,19894 | 1959,19894 | 1959,132 |
| 1.5 | Организация и содержание мест захоронения/ Расходы на выполнение работ по благоустройству, содержанию объектов благоустройства, сети автомобильных дорог и городских кладбищ | 789,851 | 1047,635 | 1166,464 | 1022,0 | 1022,0 | 1022,0 |
| 1.6 | Расходы, победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | х | 50,00 | х | х | х | х |

10) Пункт 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» «Благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» муниципальной программы изложить в новой редакции:

«4. Общий объем финансирования подпрограммы - **61 712,550 47**тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области – **61 634,550 47** тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 10 033,385 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 28,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 10 005,385 тыс. руб.;

2016 год – 6 721,087 тыс. руб.;

2017 год – 5 993,433 тыс. руб.;

2018 год – 4 646,787 тыс. руб.;

2019 год – 4 431,222 тыс. руб.;

2020 год – 6 386,960 тыс. руб. из них:

- средства областного бюджета – 50,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 6 336,96 тыс. руб.;

2021 год – 7 041,146 59 тыс. руб. из них:

- средства местного бюджета – 7 041,146 59 тыс. руб.;

2022 год – 5 486,198 94 тыс. руб.;

2023 год – 5 486, 198 94 тыс. руб.;

2024 год– 5 486,132 тыс. руб.

11) Приложение №1 «Целевые показатели реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» изложить в новой редакции.

Глава муниципального образования

«Починковский район»

Смоленской области А.В. Голуб

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к программе «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» |

Целевые показатели реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **основные мероприятия подпрограммы «Благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»** | **2019 год** | | | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области** | | | | | | | | |
| **1)** | **Подпрограмма:**  **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»** | | | | | | | | |
| 1.1 | содержание, текущий, капитальный ремонт муниципального жилого фонда (ед.) | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | техническое обслуживание, строительство (реконструкция), капитальный (замена) и текущий ремонт инженерных систем (ед.) | 36 | 21 | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3 | Соблюдение действующего графика работы общественной бани (да/нет) | х | х | | | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет |
| 1.4 | Уровень востребованности услугами бани, (%) | х | х | | | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| 1.5 | уровень востребованности услугами общественной городской бани; уровень технической готовности объектов водоснабжения и водоотведения Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области , (%) | х | не менее 10 | | | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| 1.6 | Количество завершенных объектов водоснабжения и водоотведения Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области на капитальный ремонт и (или) восстановление которых представлялась субсидия, (ед.) | х | | не менее 10 | | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| 1.7 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | х | | 5 | | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 1.8 | Количество приобретенных контейнеров (буккеров) для накопления твердых коммунальных отходов | х | | 53 | | 4 | 1 | 1 | 1 |
| **2)** | **«Благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Обслуживание уличного освещения (ед.) | 682 | | | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 |
| 2.2 | Озеленение (ед.) | 762 | | | 864 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 2.3 | Организация и содержание мест захоронения (ед.) | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.4 | Прочие мероприятия по благоустройству (ед.) | 82 | | | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 |