Утверждаю

Заместитель Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области ________________Е.А. Зыкова «___»___________ 20__ года

ПЛАН

работы Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области на июнь 2023 года

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением | Форма отчета об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 №№ 596-602 в рамках полномочий Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области |
| 1.1. | Информация по исполнению пп. "д" п. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 04.04.2014 № Пр-411ГС | до 12.12.2023 | Бабакова С.С. | Миллер Е.А. | отчет |
| 2. Реализация муниципальных программ, федеральных и областных концепций |
| 2.1. | Реализации на территории Смоленской области основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | до 12.06.2023 | Бабакова С.С. | Миллер Е.А. | отчет |
| 2.2. | Реализация на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области на 2014 – 2020 годы») | до 12.06.2023 | Бабакова С.С. | Миллер Е.А. | отчет |
| 2.3. | Реализация на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» 2015-2024 годы | до 12.06.2023 | Бабакова С.С. | Миллер Е.А. | отчет |
| 2.4. | Комиссия по решению вопросов, связанных с реализацией на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области отдельных мероприятий государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». | по необходимости | Бабакова С.С. | Миллер Е.А. | отчет |
| 2.5. | Сведения о приобретенном жилье за счет предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также привлеченных внебюджетных источниках финансирования | до 12.06.2023 | Бабакова С.С. | Миллер Е.А. | отчет |
| 2.6. | Отчет об использовании субсидии, предоставленной в текущем году на выполнение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | до 12.06.2023 | Бабакова С.С. | Миллер Е.А. | отчет |
| 2.7. | Сведения о молодых семьях – претендентах на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области на 2014 – 2024 годы» (нарастающим итогом) | до 12.06.2023 | Бабакова С.С. | Миллер Е.А. | отчет |
| 2.8. | Ежемесячная информация об обеспечении жильем отдельных категорий граждан | до 12.06.2023 | Бабакова С.С. Василькова И.А. | Миллер Е.А. | отчет |
| 2.9. | Информации по перечню показателей, определяющих состояние жилищной сферы Смоленской области | до 12.06.2023 | Бабакова С.С. | Миллер Е.А. | отчет |
| 2.10. | Статистические сведения о социально-экономическом положении граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, проживающих на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | до 12.06.2023 | Бабакова С.С. | Миллер Е.А. | отчет |
| 2.11. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 – 2024 годы на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области» | Весь период | Василькова И.А. | Миллер Е.А. | отчет |
| 2.12. | Обследование, подготовка актов и заключений о признании пригодным (непригодным) для постоянного проживания жилых помещений (с целью отнесения жилых помещений к специализированному жилищному фонду) | по мере необходимости | Миллер Е.А. Бабакова С.С. Поляруш Е.А. Чижова Т.Ю. Кушпет М.Н. | Миллер Е.А. | акт, заключение |
| 2.13. | Реализация муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Починковский район» Смоленской области» | Весь период | Бабакова С.С. Миллер Е.А. Кондратова В.Н. Чижова Т.Ю. | Миллер Е.А. | отчет |
| 2.14. | Реализация муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» | Весь период | Миллер Е.А. Кушпет М.Н. | Миллер Е.А. | отчет |
| 2.15. | Подготовка и направление в ГУ «Жилищная инспекция Смоленской области», Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ информации о жилищном фонде, включенном в Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014 – 2043 годы | по необходимости | Чижова Т.Ю. | Миллер Е.А. | информация |
| 2.16. | Подготовка и направление в Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ документации по переносу срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на более ранний. | По необходимости | Чижова Т.Ю. | Миллер Е.А. | информация |
| 2.17. | Подготовка и направление в Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ информации по краткосрочному плану реализации Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014 – 2043 годы | по необходимости | Чижова Т.Ю. | Миллер Е.А. | информация |
| 2.18. | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | Весь период | Кондратова В.Н. Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Акты выполненных работ |
| 2.19 | Управление имуществом муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | Весь период | Кондратова В.Н. Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Выписки из ЕГРН о постановке на кадастровый учет объектов; Отчеты об оценке объектов |
| 2.20 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | Весь период | Миллер Е.А. Бабакова С.С. | Миллер Е.А. | Акты выполненных работ |
| 2.21 | Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | Весь период | Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Акты выполненных работ |
| 2.22 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | Весь период | Василькова И.А. | Миллер Е.А. | Акты выполненных работ |
| 2.23 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Весь период | Чижова Т.Ю. | Миллер Е.А. | Контроль выполнения работ |
| 4.Ремонт, ввод объектов в эксплуатацию, прочие работы |
| 4.1. | Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в отношении которого выдача разрешения на строительство осуществлялось Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | весь период | Поляруш Е.А. | Миллер Е.А. | разрешение на ввод |
| 4.2. | Выдача уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности | весь период | Поляруш Е.А. | Миллер Е.А. | уведомление |
| 4.3. | Постановка на кадастровый учет введенных объектов индивидуального жилищного строительства и регистрацию прав собственности на введенные объекты индивидуального жилищного строительства | весь период | Поляруш Е.А. | Миллер Е.А. | выписка ЕГРН |
| 4.4. | Контроль над разработкой проектно-сметной документацией, подготовка документов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных учреждений и объектов жизнеобеспечения | постоянно | Бабакова С.С. | Миллер Е.А. | сметы |
| 4.5. | Проверка и участие в подготовке сметной документации по объектам строительства и текущих ремонтных работ в разрезе муниципальных образований и муниципальных учреждений | постоянно | Бабакова С.С. | Миллер Е.А. | сметы |
| 4.6. | Проверка соответствия актов выполненных работ сметной документации по объектам капитального строительства | постоянно | Бабакова С.С. Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | акт |
| 4.7 | Благоустройство общественных территорий с целью улучшения облика территории Починковского городского поселения | постоянно | Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Акты выполненных работ |
| 4.8 | Изготовление технических планов | постоянно | Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Акты выполненных работ; Технические планы; Выписки из ЕГРН о постановке на кадастровый учет объектов |
| 4.9 | Межевание земельных участков под сетями (вода, газ, канализация) | постоянно | Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Межевой план; Выписки из ЕГРН о постановке на кадастровый учет объектов |
| 4.10 | Оценка имущества (муниципального жилья, объектов коммунальной инфраструктуры) | постоянно | Кондратова В.Н. | Миллер Е.А. | Отчеты по оценке объектов |
| 4.11 | благоустройство территории города Починка Смоленской области (содержание автомобильных дорог, кладбищ, детских площадок, общественных территорий) | до 01.07.2023 | Кондратова В.Н. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.12 | благоустройство территории города Починка Смоленской области (спил аварийных деревьев, откачка биотуалетов, вывоз мусора, обслуживание уличного освещения) | до 01.07.2023 | Кондратова В.Н. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.13 | Ликвидация несанкционированных свалок образованных около площадок ТКО в границах г. Починка | постоянно | Кондратова В.Н. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.14 | Захоронение невостребованного трупа | по мере необходимости | Кондратова В.Н. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.15. | капитальный ремонт путепровода по ул. Некрасова в г. Починке Смоленской области (Контракт № 15 от 06.05.2022) | до 01.06.2023 | Бабакова С.С. Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.16 | строительный контроль при проведении работ на объекте капитального ремонта путепровода по ул. Некрасова в г. Починке Смоленской области (Контракт № 16 от 04.05.2022) | до 01.06.2023 | Бабакова С.С. Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.17 | авторский надзор при проведении работ на объекте капитального ремонта путепровода по ул. Некрасова в г. Починке Смоленской области | до 01.06.2023 | Бабакова С.С. Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.18 | Контроль выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (контракт от 26.12.2022 №45) | до 31.12.2023 | Чижова Т.Ю. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.19 | Ведение реестра аварийных деревьев г. Починок | постоянно | Кондратова В.Н. | Миллер Е.А. | реестр |
| 4.20 | Контроль оказания услуг по обслуживанию общественного туалета, расположенного по адресу: ул. Кирова, г. Починок, Смоленская область (Контракт от 13.12.2022 №44) | до 31.12.2023 | Кондратова В.Н. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.21 | выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Починка Починковского района Смоленской области (ул. Твардовского, ул. Октябрьская, ул. Карла Маркса, ул. Красноармейская, ул. Строителей, ул. Ленина, пер. Ленина) | до 10.07.2023 | Бабакова С.С. Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.22 | выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Советской г. Починка Починковского района Смоленской области | до 31.10.2024 | Бабакова С.С. Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.23 | Контроль работ по удалению площадей (очагов) произрастания борщевика Сосновского на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | Весь период | Кондратова В.Н. | Миллер Е.А. | акты выполненных работ |
| 4.24 | Контроль оказания услуг по акарицидной обработке территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | Весь период | Кондратова В.Н. | Миллер Е.А. | акты выполненных работ |
| 4.25 | Контроль оказания услуг строительного контроля при выполнении работ на объекте «Ремонт автомобильных дорог города Починка Починковского района Смоленской области (ул. Твардовского, ул. Октябрьская, ул. Карла Маркса, ул. Красноармейская, ул. Строителей, ул. Ленина, пер. Ленина)» | до 10.07.2023 | Бабакова С.С. Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Проект муниципального контракта, техническое задание |
| 4.26 | Ведение реестра площадок ТКО г. Починка и муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | весь период | Кондратова В.Н. Супранкова Е.А. | Миллер Е.А. | реестр |
| 4.27 | Контроль оказания услуг по приобретению в собственность жилого помещения для лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | по мере необходимости | Чижова Т.Ю. | Миллер Е.А. | акты выполненных работ |
| 4.28 | Контроль оказания услуг по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Починка Починковского района Смоленской области | до 01.07.2023 | Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.29 | Контроль выполнение работ по благоустройству площади им. А.Т. Твардовского, расположенной в г. Починок Смоленской области (три этапа: установка сцены, установка элементов освещения и замена камер видеонаблюдения, укладка асфальта и установка бортового камня), 1 этап | до 01.08.2023 | Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.30 | Контроль оказания услуг строительного контроля при проведении работ на объекте «Благоустройство площади им. А.Т. Твардовского, расположенной в г. Починок Смоленской области (три этапа: установка сцены, установка элементов освещения и замена камер видеонаблюдения, укладка асфальта и установка бортового камня), 1 этап» | до 01.08.2023 | Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.31 | Контроль выполнения работ по капитальному ремонту тротуаров после ПК4+00 до соединения с пешеходной зоной на путепроводе по ул. Некрасова в городе Починке Смоленской области | до 31.08.2023 | Бабакова С.С. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.32 | Контроль оказания услуг строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту тротуаров после ПК4+00 до соединения с пешеходной зоной на путепроводе по ул. Некрасова в городе Починке Смоленской области | до 31.08.2023 | Бабакова С.С. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.33 | Замена счетчиков потребления газа, поверка счетчиков ХВС муниципального жилого фонда | По мере необходимости | Чижова Т.Ю. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.34 | Контроль оказания услуг управляющей компанией по 2 МКРН | Весь период | Чижова Т.Ю. | Миллер Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.35 | Подготовка документации по закупке контейнеров КГМ, дорожных знаков | до 10.06.2023 | Супранкова Е.А. | Миллер Е.А. | Проект муниципального контракта, техническое задание |
| 5. Работа коллегиальных и совещательных органов |
| 5.1. | Комиссионная приемка выполненных работ по благоустройству территории города Починка Смоленской области (содержание автомобильных дорог, кладбищ, детских площадок, общественных территорий) | по необходимости | Кондратова В.Н. Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Акты выполненных работ |
| 5.2 | Комиссионная приемка благоустройство территории города Починка Смоленской области (спил аварийных деревьев, откачка биотуалетов, вывоз мусора, обслуживание уличного освещения) | по необходимости | Кондратова В.Н. Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Акты выполненных работ |
| 5.3 | Комиссионная приемка капитального ремонта путепровода по ул. Некрасова в г. Починке Смоленской области (Контракт № 15 от 06.05.2022) | постоянно | Бабакова С.С. Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | акты выполненных работ |
| 5.4 | Комиссионная приемка выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | постоянно | Чижова Т.Ю. | Миллер Е.А. | акты выполненных работ |
| 5.5 | Обследование, подготовка актов и заключений о состоянии специализированного жилого фонда | по необходимости | Бабакова С.С. Миллер Е.А. Поляруш Е.А. Чижова Т.Ю. | Миллер Е.А. | акт, заключение |
| 5.6. | Участие в работе Комиссии по обследованию жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | по необходимости | Миллер Е.А. Чижова Т.Ю. | Миллер Е.А. | акт |
| 5.9 | Участие в работе межмуниципальной комиссии по градостроительству и землепользованию муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | по необходимости | Миллер Е.А. Кушпет М.Н. | Миллер Е.А. | протокол |
| 5.10 | Жилищная комиссия | По мере поступления заявлений | Василькова И.А. Миллер Е.А. Чижова Т.Ю. | Миллер Е.А. | Протокол; распоряжение |
| 5.11 | Комиссия по благоустройству территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | по необходимости | Кондратова В.Н. | Миллер Е.А. | протокол |
| 5.12 | Работа с ТОС | Весь период | Кондратова В.Н. | Миллер Е.А. | протокол |
| 5.13 | Субботники | Весь период | Бабакова С.С. Поляруш Е.А. Кондратова В.Н. Василькова И.А. Чижова Т.Ю. Миллер Е.А. Кушпет М.Н. Супранкова Е.А. | Миллер Е.А. |  |
| 6. Осуществление муниципального контроля |
| 6.1 | Проведение подготовительных мероприятий для проведения проверок физических лиц и юридических лиц | постоянно | Чижова Т.Ю. Миллер Е.А. Кондратова В.Н. Козырева Е.С. | Миллер Е.А. | Форма письма |
| 6.2 | Подготовка ответов на запросы о предоставлении земельных участков из других муниципальных образований | постоянно | Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Ответ на запросы посредством ДелоПро |
| 7. Оформление невостребованных земельных долей и проведение комплексных кадастровых работ |
| 7.1 | Проведение комплексных кадастровых работ | Июль-декабрь | Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Форма отчета |
| 8. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |
| 8.1. | Получение градостроительного плана земельного участка: - развитие услуг в электронном виде; - обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | весь период | Кушпет М.Н. | Миллер Е.А. | градостроительный план |
| 8.2. | Получение разрешения на строительство: - развитие услуг в электронном виде; - Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | весь период | Поляруш Е.А. | Миллер Е.А. | разрешение на строительство; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 8.3. | утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | весь период | Кушпет М.Н. | Миллер Е.А. | распоряжение |
| 8.4. | Принятия решения о предварительном согласовании земельных участков | весь период | Кушпет М.Н. | Миллер Е.А. | распоряжение |
| 8.5. | Выдача разрешений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | весь период | Поляруш Е.А. | Миллер Е.А. | решение о переустройстве (перепланировке) |
| 8.6 | Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение | весь период | Поляруш Е.А. | Миллер Е.А. | распоряжение |
| 8.7. | Постановка на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства (ОКС) и регистрация права | весь период | Поляруш Е.А. | Миллер Е.А. | выписка |
| 8.8. | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства | весь период | Кушпет М.Н. | Миллер Е.А. | распоряжение |
| 8.9. | Предоставление разрешения на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков | весь период | Кушпет М.Н. | Миллер Е.А. | распоряжение |
| 8.10. | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | весь период | Кушпет М.Н. | Миллер Е.А. | распоряжение |
| 8.11. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций | весь период | Кушпет М.Н. Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | разрешение на установку рекламных конструкций |
| 8.12. | Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) на основании заявления физических и юридических лиц | весь период | Кушпет М.Н. | Миллер Е.А. | распоряжение |
| 8.13. | Получение уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома | весь период | Поляруш Е.А. | Миллер Е.А. | уведомление |
| 8.14. | Подготовка ответов на обращения граждан | Весь период | Миллер Е.А. Василькова И.А. Поляруш Е.А Бабакова С.С. Кушпет М.Н. Кондратова В.Н. | Миллер Е.А. | Ответ на обращения граждан |
| 9. Нормотворческая деятельность |
| 9.1 | Распоряжение о выявлении (невыявлении) обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в преодолении трудной жизненной ситуации | до 19.12.2023 | Чижова Т.Ю. | Миллер Е.А. | распоряжение |
| 9.2 | Распоряжение о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражданам | Весь период | Кушпет М.Н. | Миллер Е.А. | распоряжение |
| 9.3 | Распоряжение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Весь период | Кушпет М.Н. | Миллер Е.А. | распоряжение |
| 9.4 | Распоряжение о предоставлении разрешения на использование земельного участка государственная собственность на которые не разграничена | Весь период | Кушпет М.Н. | Миллер Е.А. | распоряжение |
| 9.5 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | По мере необходимости | Поляруш Е.А Кушпет М.Н. | Миллер Е.А. | постановление |
| 10. Контрольные мероприятия |
| 10.1. | Обследование жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | до 12.12.2023 (21) | Чижова Т.Ю. | Миллер Е.А. | заключение |
| 10.2 | Контроль соблюдения Правил благоустройства г. Починка | Весь период | Супранкова Е.А. | Миллер Е.А. | предписания |
| 11. Иные направления (отчетность) |
| 11.1. | Статистическая отчетность | до 12.12.2023 | Поляруш Е.А. Чижова Т.Ю. Василькова И.А. | Миллер Е.А. | отчет |
| 11.2. | Отчетности по жилью в Департаменты | до 12.12.2023 | Поляруш Е.А. | Миллер Е.А. | отчет |
| 11.3. | Предоставление сведений о выданных разрешениях | до 12.12.2023 | Поляруш Е.А. | Миллер Е.А. | отчет |
| 11.4. | Отчет по капитальным вложениям | до 12.12.2023 | Поляруш Е.А. | Миллер Е.А. | отчет |
| 11.5. | Отчет 1 ЖКХ – зима, 2 ЖКХ – зима, 3 ЖКХ – зима | до 20.12.2023 | Поляруш Е.А. | Миллер Е.А. | отчет |
| 11.6. | Отчетность для информационной системы «Region-ID» | до 12.12.2023 | Поляруш Е.А. Кушпет М.Н. | Миллер Е.А. | отчет |
| 11.7. | Отчет о среднем фактическом сроке утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, изменения (присвоения) адреса земельному участку и объекту недвижимости | до 12.12.2023 | Кушпет М.Н. | Миллер Е.А. | отчет |
| 11.8. | Отчетность по работе предприятий ЖКХ | до 12.12.2023 | Василькова И.А. | Миллер Е.А. | отчет |
| 11.9. | Отчет ГИС ПП-20 | до 12.12.2023 | Василькова И.А. | Миллер Е.А. | отчет |
| 11.10. | Ежемесячная информация по работе пассажирского автотранспорта 1- автотранс | до 12.12.2023 | Чижова Т.Ю. | Миллер Е.А. | отчет |
| 11.11 | Подготовка ответов на обращения граждан ГИС ЖКХ, ПГС, ПОС, ГИСОГД | Весь период | Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | Отработка обращений граждан |
| 11.12 | Отчет по муниципальным услугам | До 12.12.2023 | Кушпет М.Н. Поляруш Е.А. Василькова И.А. Чижова Т.Ю. Миллер Е.А. | Миллер Е.А. | отчет |

Начальник Отдела строительства и ЖКХ

Администрации муниципального образования

«Починковский район» Смоленской области                  18.05.2023                    ____________                Миллер Е.А.

(Дата)                      	              (Подпись)             	             (Ф.И.О.)