Утверждаю

|  |
| --- |
| Заместитель Главы муниципального образования «Починковский район»Смоленской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А. Зыкова«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года |

**ПЛАН**

**работы Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области на ноябрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** | **Должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением** | **Форма отчета****об исполнении** |
| 1. **Реализация послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 №№ 596-602 в рамках полномочий Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области**
 |
| 1.1. | Информация по исполнению пп. "д" п. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 04.04.2014 № Пр-411ГС | до 12.12.2023 | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | отчет |
| **2. Реализация муниципальных программ, федеральных и областных концепций** |
| 2.1. | Реализации на территории Смоленской области основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | до 12.11.2023 | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 2.2. | Реализация на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области на 2014 – 2020 годы») | до 12.11.2023 | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 2.3. | Реализация на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» 2015-2024 годы | до 12.11.2023 | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 2.4. | Комиссия по решению вопросов, связанных с реализацией на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области отдельных мероприятий государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». | по необходимости | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 2.5. | Сведения о приобретенном жилье за счет предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках основного мероприятия «Обеспечениежильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также привлеченных внебюджетных источниках финансирования | до 12.11.2023 | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 2.6. | Отчет об использовании субсидии, предоставленной в текущем году на выполнение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | до 12.11.2023 | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 2.7. | Сведения о молодых семьях – претендентах на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области на 2014 – 2024 годы» (нарастающим итогом) | до 12.11.2023 | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 2.8. | Ежемесячная информация об обеспечении жильем отдельных категорий граждан | до 12.11.2023 | Бабакова С.С.Василькова И.А. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 2.9. | Информации по перечню показателей, определяющих состояние жилищной сферы Смоленской области | до 12.11.2023 | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 2.10. | Статистические сведения о социально-экономическом положении граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, проживающих на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | до 12.11.2023 | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 2.11. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 – 2025 годы на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области» | Весь период | Василькова И.А. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 2.12. | Обследование, подготовка актов и заключений опризнании пригодным ~~(непригодным)~~ для постоянного проживания жилых помещений (с целью отнесения жилых помещений к специализированному жилищному фонду) | по мере необходимости | Бабакова С.С.Поляруш Е.А.Чижова Т.Ю.Кушпет М.Н. | Зыкова Е.А. | акт, заключение |
| 2.13. | Реализация муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Починковский район» Смоленской области» | Весь период | Бабакова С.С.Зыкова Е.А.Кондратова В.Н.Чижова Т.Ю. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 2.14.  | Реализация муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»  | Весь период | Зыкова Е.А.Кушпет М.Н. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 2.15. | Подготовка и направление в ГУ «Жилищная инспекция Смоленской области», Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ информации о жилищном фонде, включенном в Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014 – 2043 годы | по необходимости | Чижова Т.Ю. | Зыкова Е.А. | информация |
| 2.16. | Подготовка и направление в Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ документации по переносу срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на более ранний. | По необходимости | Чижова Т.Ю. | Зыкова Е.А. | информация |
| 2.17. | Подготовка и направление в Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ информации по краткосрочному плану реализации Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014 – 2043 годы | по необходимости | Чижова Т.Ю. | Зыкова Е.А. | информация |
| 2.18. | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | Весь период | Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | Акты выполненных работ |
| 2.19 | Управление имуществом муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | Весь период | Алексеенкова А.В.Зыкова Е.А.Супранкова Е.А.Шваб Ю.А. | Зыкова Е.А. | Выписки из ЕГРН о постановке на кадастровый учет объектов;Отчеты об оценке объектов |
| 2.20 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | Весь период | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | Акты выполненных работ |
| 2.21 | Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | Весь период | Зыкова Е.А. | Зыкова Е.А. | Акты выполненных работ |
| 2.22 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | Весь период | Василькова И.А. | Зыкова Е.А. | Акты выполненных работ |
| 2.23 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Весь период | Чижова Т.Ю. | Зыкова Е.А. | Контроль выполнения работ |
| **4.Ремонт, ввод объектов в эксплуатацию, прочие работы** |
| 4.1. | Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в отношении которого выдача разрешения на строительство осуществлялось Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  | весь период | Поляруш Е.А. | Зыкова Е.А. | разрешение на ввод |
| 4.2. | Выдача уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности | весь период | Поляруш Е.А. | Зыкова Е.А. | уведомление |
| 4.3. | Постановка на кадастровый учет введенных объектов индивидуального жилищного строительства и регистрацию прав собственности на введенные объекты индивидуального жилищного строительства | весь период | Поляруш Е.А. | Зыкова Е.А. | выписка ЕГРН |
| 4.4. | Контроль над разработкой проектно-сметной документацией, подготовка документов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных учреждений и объектов жизнеобеспечения | постоянно | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | сметы |
| 4.5. | Проверка и участие в подготовке сметной документации по объектам строительства и текущих ремонтных работ в разрезе муниципальных образований и муниципальных учреждений | постоянно | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | сметы |
| 4.6. | Проверка соответствия актов выполненных работ сметной документации по объектам капитального строительства | постоянно | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | акт |
| 4.7 | Благоустройство общественных территорий с целью улучшения облика территории Починковского городского поселения | постоянно | Зыкова Е.А.Алексеенкова А.В.Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | Акты выполненных работ |
| 4.8 | Изготовление технических планов | постоянно | Зыкова Е.А. | Зыкова Е.А. | Акты выполненных работ;Технические планы;Выписки из ЕГРН о постановке на кадастровый учет объектов |
| 4.9 | Межевание земельных участков под сетями (вода, газ, канализация) | постоянно | Зыкова Е.А. | Зыкова Е.А. | Межевой план;Выписки из ЕГРН о постановке на кадастровый учет объектов |
| 4.10 | Оценка имущества (муниципального жилья, объектов коммунальной инфраструктуры) | постоянно | Зыкова.Е.А.Шваб Ю.А. | Зыкова Е.А. | Отчеты по оценке объектов |
| 4.11 | благоустройство территории города Починка Смоленской области (содержание автомобильных дорог, кладбищ, детских площадок, общественных территорий) | до 31.12.2023 | Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.12 | благоустройство территории города Починка Смоленской области (спил аварийных деревьев, откачка биотуалетов, вывоз мусора, обслуживание уличного освещения) | до 31.12.2023 | Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.13 | Ликвидация несанкционированных свалок образованных около площадок ТКО в границах г. Починка | постоянно | Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.14 | Захоронение невостребованного трупа | по мере необходимости | Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.15. | капитальный ремонт путепровода по ул. Некрасова в г. Починке Смоленской области (Контракт № 15 от 06.05.2022) | до 01.11.2023 | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ, отчеты |
| 4.16 | строительный контроль при проведении работ на объекте капитального ремонта путепровода по ул. Некрасова в г. Починке Смоленской области (Контракт № 16 от 04.05.2022) | до 01.11.2023 | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ, отчеты |
| 4.17 | авторский надзор при проведении работ на объекте капитального ремонта путепровода по ул. Некрасова в г. Починке Смоленской области | до 01.11.2023 | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ, отчеты |
| 4.18 | Контроль выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (контракт от 26.12.2022 №45) | до 31.12.2023 | Чижова Т.Ю. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.19 | Ведение реестра аварийных деревьев г. Починок | постоянно | Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | реестр |
| 4.20 | Контроль оказания услуг по обслуживанию общественного туалета, расположенного по адресу: ул. Кирова, г. Починок, Смоленская область (Контракт от 13.12.2022 №44) | до 31.12.2023 | Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.21 | выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Советской г. Починка Починковского района Смоленской области | до 31.10.2024 | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.22 | Ведение реестра площадок ТКО г. Починка и муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | весь период | Кондратова В.Н.Супранкова Е.А. | Зыкова Е.А. | реестр |
| 4.23 | Контроль оказания услуг по приобретению в собственность жилого помещения для лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | по мере необходимости | Чижова Т.Ю. | Зыкова Е.А. | акты выполненных работ |
| 4.24 | Контроль выполнение работ по благоустройству площади им. А.Т. Твардовского, расположенной в г. Починок Смоленской области (три этапа: установка сцены, установка элементов освещения и замена камер видеонаблюдения, укладка асфальта и установка бортового камня), 1 этап | до 15.11.2023 | Зыкова Е.А. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.25 | Контроль оказания услуг строительного контроля при проведении работ на объекте «Благоустройство площади им. А.Т. Твардовского, расположенной в г. Починок Смоленской области (три этапа: установка сцены, установка элементов освещения и замена камер видеонаблюдения, укладка асфальта и установка бортового камня), 1 этап» | до 15.11.2023 | Зыкова Е.А. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.26 | Контроль выполнения работ по капитальному ремонту тротуаров после ПК4+00 до соединения с пешеходной зоной на путепроводе по ул. Некрасова в городе Починке Смоленской области | до 01.11.2023 | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ, отчеты |
| 4.27 | Контроль оказания услуг строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту тротуаров после ПК4+00 до соединения с пешеходной зоной на путепроводе по ул. Некрасова в городе Починке Смоленской области | до 01.11.2023 | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ, отчеты |
| 4.28 | Замена счетчиков потребления газа, поверка счетчиков ХВС муниципального жилого фонда | По мере необходимости | Чижова Т.Ю. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.29 | Контроль оказания услуг управляющей компанией по 2 МКРН | Весь период | Чижова Т.Ю. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.30 | Контроль за поставкой дорожных знаков и комплектующих к ним для обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Починок Смоленской области | До 30.11.2023 | Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, документы о приемке |
| 4.31 | Контроль за Оказанием услуг строительного контроля при проведении работ на объекте «Ремонт оголовков труб по ул. Раздольной в г. Починке Смоленской области» | 10.11.2023 | Бабакова С.С.,Алексеенкова А.В. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| 4.32 | Контроль за Выполнением работ по ремонту оголовков труб по ул. Раздольной в г. Починке Смоленской области | 10.11.2023 | Бабакова С.С.,Алексеенкова А.В. | Зыкова Е.А. | Согласования работ, акты выполненных работ |
| **5. Работа коллегиальных и совещательных органов** |
|  | Комиссионная приемка выполненных работ по благоустройству территории города Починка Смоленской области (содержание автомобильных дорог, кладбищ, детских площадок, общественных территорий)  | по необходимости | Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | Акты выполненных работ |
|  | Комиссионная приемка благоустройство территории города Починка Смоленской области (спил аварийных деревьев, откачка биотуалетов, вывоз мусора, обслуживание уличного освещения) | по необходимости | Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | Акты выполненных работ |
|  | Комиссионная приемка капитального ремонта путепровода по ул. Некрасова в г. Починке Смоленской области (Контракт № 15 от 06.05.2022) | постоянно | Бабакова С.С. | Зыкова Е.А. | акты выполненных работ |
|  | Комиссионная приемка выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам  | постоянно | Чижова Т.Ю. | Зыкова Е.А. | акты выполненных работ |
|  | Обследование, подготовка актов и заключений о состоянии специализированного жилого фонда | по необходимости | Бабакова С.С.Поляруш Е.А.Чижова Т.Ю. | Зыкова Е.А. | акт, заключение |
|  | Участие в работе Комиссии по обследованию жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | по необходимости | Чижова Т.Ю. | Зыкова Е.А. | акт |
|  | Участие в работе межмуниципальной комиссии по градостроительству и землепользованию муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | по необходимости | Кушпет М.Н.Алексеенкова А.В. | Зыкова Е.А. | протокол |
|  | Жилищная комиссия | По мере поступления заявлений | Василькова И.А.Чижова Т.Ю. | Зыкова Е.А. | Протокол; распоряжение |
|  | Комиссия по благоустройству территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | по необходимости | Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | протокол |
|  | Комиссия по безопасности дорожного движения | по необходимости | Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | протокол |
|  | Работа с ТОС | Весь период | Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | протокол |
|  | Субботники | Весь период | Бабакова С.С.Поляруш Е.А.Кондратова В.Н.Василькова И.А.Чижова Т.Ю.Кушпет М.Н.Супранкова Е.А.Алексеенкова А.В.Шваб Ю.А. | Зыкова Е.А. |  |
| **6. Осуществление муниципального контроля** |
| 6.1 | Проведение подготовительных мероприятий для проведения проверок физических лиц и юридических лиц | постоянно | Чижова Т.Ю.Зыкова Е.А.Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | Форма письма |
| 6.2 | Подготовка ответов на запросы о предоставлении земельных участков из других муниципальных образований  | постоянно | Кушпет М.Н.Зыкова Е.А. | Зыкова Е.А. | Ответ на запросы посредством ДелоПро |
| **7. Оформление невостребованных земельных долей и проведение комплексных кадастровых работ** |
| 7.1 | Проведение комплексных кадастровых работ | Июль-декабрь | Кушпет М.Н.Зыкова Е.А. | Зыкова Е.А. | Форма отчета |
| **8. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления** |
| 8.1. | Получение градостроительного плана земельного участка:- развитие услуг в электронном виде;- обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | весь период | Кушпет М.Н. | Зыкова Е.А. | градостроительный план |
| 8.2. | Получение разрешения на строительство:- развитие услуг в электронном виде;- Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | весь период | Поляруш Е.А. | Зыкова Е.А. | разрешение на строительство; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 8.3. | утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | весь период | Кушпет М.Н. | Зыкова Е.А. | распоряжение |
| 8.4. | Принятия решения о предварительном согласовании земельных участков | весь период | Кушпет М.Н. | Зыкова Е.А. | распоряжение |
| 8.5. | Выдача разрешений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | весь период | Поляруш Е.А. | Зыкова Е.А. | решение о переустройстве (перепланировке) |
| 8.6 | Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение | весь период | Поляруш Е.А. | Зыкова Е.А. | распоряжение |
| 8.7. | Постановка на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства (ОКС) и регистрация права | весь период | Поляруш Е.А. | Зыкова Е.А. | выписка |
| 8.8. | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства | весь период | Кушпет М.Н. | Зыкова Е.А. | распоряжение |
| 8.9. | Предоставление разрешения на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков | весь период | Кушпет М.Н. | Зыкова Е.А. | распоряжение |
| 8.10. | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | весь период | Кушпет М.Н. | Зыкова Е.А. | распоряжение |
| 8.11. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций | весь период | Кушпет М.Н. | Зыкова Е.А. | разрешение на установку рекламных конструкций |
| 8.12. | Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) на основании заявления физических и юридических лиц | весь период | Кушпет М.Н. | Зыкова Е.А. | распоряжение |
| 8.13. | Получение уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома | весь период | Поляруш Е.А. | Зыкова Е.А. | уведомление |
| 8.14. | Подготовка ответов на обращения граждан  | Весь период | Алексеенкова А.В.Василькова И.А.Поляруш Е.АБабакова С.С.Кушпет М.Н.Кондратова В.Н.Чижова Т.В.Супранкова Е.А.Шваб Ю.А. | Зыкова Е.А. | Ответ на обращения граждан |
| **9. Нормотворческая деятельность** |
| 9.1 | Распоряжение о выявлении (невыявлении) обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в преодолении трудной жизненной ситуации | до 19.12.2023  | Чижова Т.Ю. | Зыкова Е.А. | распоряжение |
| 9.2 | Распоряжение о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражданам | Весь период | Кушпет М.Н. | Зыкова Е.А. | распоряжение |
| 9.3 | Распоряжение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Весь период | Кушпет М.Н. | Зыкова Е.А. | распоряжение |
| 9.4 | Распоряжение о предоставлении разрешения на использование земельного участка государственная собственность на которые не разграничена | Весь период | Кушпет М.Н. | Зыкова Е.А. | распоряжение |
| 9.5 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | По мере необходимости | Поляруш Е.А.Кушпет М.Н.Алексеенкова А.В. | Зыкова Е.А. | постановление |
| **10. Контрольные мероприятия** |
| 10.1. | Обследование жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | до 12.12.2023 (21) | Чижова Т.Ю. | Зыкова Е.А. | заключение |
| 10.2 | Контроль соблюдения Правил благоустройства г. Починка | Весь период | Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | предписания |
| **11. Иные направления (отчетность)** |
| 11.1. | Статистическая отчетность | до 12.12.2023 | Поляруш Е.А.Чижова Т.Ю.Василькова И.А. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 11.2. | Отчетности по жилью в Министерства Смоленской области | до 12.12.2023 | Поляруш Е.А. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 11.3. | Предоставление сведений о выданных разрешениях  | до 12.12.2023 | Поляруш Е.А. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 11.4. | Отчет по капитальным вложениям | до 12.12.2023 | Поляруш Е.А. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 11.5. | Отчет 1 ЖКХ – зима, 2 ЖКХ – зима, 3 ЖКХ – зима  | до 20.12.2023 | Поляруш Е.А. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 11.6. | Отчетность для информационной системы «Region-ID» | до 12.12.2023 | Поляруш Е.А.Кушпет М.Н. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 11.7. | Отчет о среднем фактическом сроке утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, изменения (присвоения) адреса земельному участку и объекту недвижимости | до 12.12.2023 | Кушпет М.Н. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 11.8. | Отчетность по работе предприятий ЖКХ | до 12.12.2023 | Василькова И.А. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 11.9. | Отчет ГИС ПП-20 | до 12.12.2023 | Василькова И.А. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 11.10. | Ежемесячная информация по работе пассажирского автотранспорта 1- автотранс | до 12.12.2023 | Чижова Т.Ю. | Зыкова Е.А. | отчет |
| 11.11 | Подготовка ответов на обращения граждан ГИС ЖКХ, ПГС, ПОС, ГИСОГД | Весь период | Кушпет М.Н.Поляруш Е.А.Василькова И.А.Чижова Т.Ю.Алексеенкова А.В.Бабакова С.С.Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | Отработка обращений граждан |
| 11.12 | Отчет по муниципальным услугам | До 12.12.2023 | Кушпет М.Н.Поляруш Е.А.Василькова И.А.Чижова Т.Ю.Алексеенкова А.В.Бабакова С.С.Кондратова В.Н. | Зыкова Е.А. | Отчет |

 Главный специалист

Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Администрации муниципального образования

«Починковский район» Смоленской области 18.10.2023 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алексеенкова А.В.

 (Дата) (Подпись) (Ф.И.О.)