Утверждаю

|  |
| --- |
| Заместитель Главы муниципального образования «Починковский район»  Смоленской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А. Зыкова  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года |

**ПЛАН**

**работы Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области на июнь 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** | **Должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением** | **Форма отчета**  **об исполнении** |
| 1. **Реализация послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации от 07.06. 2012 №№ 596-602 в рамках полномочий Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области** | | | | | | |
| 1.1. | Информация по исполнению пп. "д" п. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № Пр-411ГС | | до 12.12.2024 | Бабакова С.С. | Загребаев А.В. | отчет |
| **2. Реализация муниципальных программ, федеральных и областных концепций** | | | | | | |
| 2.1. | Реализации на территории Смоленской области основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | | до 12.12.2024 | Бабакова С.С. | Загребаев А.В. | отчет |
| 2.2. | Реализация на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области на 2014 – 2020 годы») | | до 15.01.2024 | Бабакова С.С. | Загребаев А.В. | отчет |
| 2.3. | Реализация на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» 2015-2024 годы | | до 15.12.2024 | Бабакова С.С. | Загребаев А.В. | отчет |
| 2.4. | Комиссия по решению вопросов, связанных с реализацией на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области отдельных мероприятий государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». | | по необходимости | Бабакова С.С. | Загребаев А.В. | отчет |
| 2.5. | Сведения о приобретенном жилье за счет предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках основного мероприятия «Обеспечение  жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также привлеченных внебюджетных источниках финансирования | | до 15.06.2024 | Бабакова С.С. | Загребаев А.В. | отчет |
| 2.6. | Отчет об использовании субсидии, предоставленной в текущем году на выполнение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | | до 15.06.2024 | Бабакова С.С. | Загребаев А.В. | отчет |
| 2.7. | Сведения о молодых семьях – претендентах на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области на 2014 – 2024 годы» (нарастающим итогом) | | до 15.06.2024 | Бабакова С.С. | Загребаев А.В. | отчет |
| 2.8. | Ежемесячная информация об обеспечении жильем отдельных категорий граждан | | до 15.06.2024 | Бабакова С.С.  Василькова И.А. | Загребаев А.В. | отчет |
| 2.9. | Информации по перечню показателей, определяющих состояние жилищной сферы Смоленской области | | до 15.06.2024 | Бабакова С.С. | Загребаев А.В. | отчет |
| 2.10. | Статистические сведения о социально-экономическом положении граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, проживающих на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | | до 15.06.2024 | Бабакова С.С. | Загребаев А.В. | отчет |
| 2.11. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 – 2025 годы на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области» | | Весь период | Василькова И.А. | Загребаев А.В. | отчет |
| 2.12. | Обследование, подготовка актов и заключений опризнании пригодным ~~(непригодным)~~ для постоянного проживания жилых помещений (с целью отнесения жилых помещений к специализированному жилищному фонду) | | по мере необходимости | Бабакова С.С.  Поляруш Е.А.  Чижова Т.Ю.  Кушпет М.Н. | Загребаев А.В. | акт, заключение |
| 2.13. | Реализация муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Починковский район» Смоленской области» | | Весь период | Князев С.А.  Загребаев А.В.  Кондратова В.Н. | Загребаев А.В. | отчет |
| 2.14. | Реализация муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» | | Весь период | Кушпет М.Н.  Поляруш Е.А. | Загребаев А.В. | отчет |
| 2.15. | Подготовка и направление в ГУ «Жилищная инспекция Смоленской области», Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ информации о жилищном фонде, включенном в Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014 – 2043 годы | | по необходимости | Чижова Т.Ю. | Загребаев А.В. | информация |
| 2.16. | Подготовка и направление в Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ документации по переносу срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на более ранний. | | По необходимости | Чижова Т.Ю. | Загребаев А.В. | информация |
| 2.17. | Подготовка и направление в Департамент Смоленской области по строительству и ЖКХ информации по краткосрочному плану реализации Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014 – 2043 годы | | по необходимости | Чижова Т.Ю. | Загребаев А.В. | информация |
| 2.18. | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | | Весь период | Кондратова В.Н.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Акты выполненных работ |
| 2.19 | Управление имуществом муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | | Весь период | Супранкова Е.А.  Шваб Ю.А.  Василькова И.А. | Загребаев А.В. | Выписки из ЕГРН о постановке на кадастровый учет объектов;  Отчеты об оценке объектов |
| 2.20 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | | Весь период | Князев С.А. | Загребаев А.В. | Акты выполненных работ |
| 2.21 | Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | | Весь период | Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Акты выполненных работ |
| 2.22 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | | Весь период | Василькова И.А. | Загребаев А.В. | Акты выполненных работ |
| 2.23 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | | Весь период | Чижова Т.Ю. | Загребаев А.В. | Контроль выполнения работ |
| 2.24 | Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие территорий Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» | | Весь период | Кондратова В.Н. | Загребаев А.В. | Отчет |
| **3.Ремонт, ввод объектов в эксплуатацию, прочие работы** | | | | | | |
|  | Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в отношении которого выдача разрешения на строительство осуществлялось Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | | весь период | Поляруш Е.А. | Загребаев А.В. | разрешение на ввод |
|  | Выдача уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности | | весь период | Поляруш Е.А. | Загребаев А.В. | уведомление |
|  | Постановка на кадастровый учет введенных объектов индивидуального жилищного строительства и регистрацию прав собственности на введенные объекты индивидуального жилищного строительства | | весь период | Поляруш Е.А. | Загребаев А.В. | выписка ЕГРН |
|  | Контроль над разработкой проектно-сметной документацией, подготовка документов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных учреждений и объектов жизнеобеспечения | | постоянно | Бабакова С.С. | Загребаев А.В. | сметы |
|  | Проверка и участие в подготовке сметной документации по объектам строительства и текущих ремонтных работ в разрезе муниципальных образований и муниципальных учреждений | | постоянно | Бабакова С.С. | Загребаев А.В. | сметы |
|  | Проверка соответствия актов выполненных работ сметной документации по объектам капитального строительства | | постоянно | Бабакова С.С. | Загребаев А.В. | акт |
|  | Благоустройство общественных территорий с целью улучшения облика территории Починковского городского поселения | | постоянно | Загребаев А.В.  Алексеенкова А.В.  Кондратова В.Н. | Загребаев А.В. | Акты обследований,  Акты выполненных работ |
|  | Изготовление технических планов | | постоянно | Кушпет М.Н. | Загребаев А.В. | Акты выполненных работ;  Технические планы;  Выписки из ЕГРН о постановке на кадастровый учет объектов |
|  | Межевание земельных участков под сетями (вода, газ, канализация) | | постоянно | Загребаев А.В. | Загребаев А.В. | Межевой план;  Выписки из ЕГРН о постановке на кадастровый учет объектов |
|  | Оценка имущества (муниципального жилья, объектов коммунальной инфраструктуры) | | постоянно | Зыкова.Е.А.  Шваб Ю.А.  Василькова И.А. | Загребаев А.В. | Отчеты по оценке объектов |
|  | Благоустройство территории города Починка Смоленской области (содержание автомобильных дорог, кладбищ, детских площадок, общественных территорий) | | до 31.12.2024 | Кондратова В.Н. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты выполненных работ |
|  | Благоустройство территории города Починка Смоленской области (спил аварийных деревьев, откачка биотуалетов, обслуживание уличного освещения) | | до 31.12.2024 | Кондратова В.Н. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты выполненных работ |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Починковского городского поселения и Починковского района Смоленской области | | постоянно | Кондратова В.Н. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты выполненных работ |
|  | Захоронение невостребованного трупа | | по мере необходимости | Кондратова В.Н. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты выполненных работ |
|  | Контроль выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | | до 31.12.2024 | Князев С.А. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты выполненных работ |
|  | Ведение реестра аварийных деревьев г. Починок | | постоянно | Кондратова В.Н. | Загребаев А.В. | реестр |
|  | Контроль оказания услуг по обслуживанию общественного туалета, расположенного по адресу: ул. Кирова, г. Починок, Смоленская область | | до 31.12.2024 | Кондратова В.Н. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты выполненных работ |
|  | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Советской г. Починка Починковского района Смоленской области | | до 31.10.2024 | Князев С.А.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты выполненных работ |
|  | Ведение реестра площадок ТКО г. Починка и муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | | весь период | Кондратова В.Н.  Супранкова Е.А. | Загребаев А.В. | реестр |
|  | Контроль оказания услуг по приобретению в собственность жилого помещения для лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | по мере необходимости | Чижова Т.Ю. | Загребаев А.В. | акты выполненных работ |
|  | Замена счетчиков потребления газа, поверка счетчиков ХВС муниципального жилого фонда | | По мере необходимости | Чижова Т.Ю. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты выполненных работ |
|  | Контроль оказания услуг управляющей компанией по 2 МКРН | | Весь период | Чижова Т.Ю. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты выполненных работ |
|  | Контроль за Оказанием услуг строительного контроля при проведении работ на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской г. Починка Починковского района Смоленской области» | | до 31.10.2024 | Князев С.А.,  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты выполненных работ |
|  | Контроль за выполнением работ по благоустройству площади им. А.Т. Твардовского, расположенной в г. Починке | | до 01.08.2024 | Алексеенкова А.В.  Загребаев А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты выполненных работ |
|  | Контроль за оказанием услуг строительного контроля по благоустройству площади им. А.Т. Твардовского, расположенной в г. Починке | | до 01.08.2024 | Алексеенкова А.В.  Загребаев А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за оказанием услуг строительного контроля при проведении работ на объекте «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Починок Починковского района Смоленской области (II этап)» | | до 15.10.2024 | Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за оказанием услуг по разработке ПСД и получению положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию водозабора и сетей водоснабжения г. Починок Смоленской области | | до 15.09.2024 | Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за оказанием услуг строительного контроля при проведении работ на объекте «Ремонт участка автомобильной дороги между ул. Советской и ул. Урицкого в г.Починке Смоленской области» | | до 15.09.2024 | Князев С.А.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за оказанием услуг строительного контроля при проведении работ на объекте: «Ремонт ул. Некрасова в г. Починке Смоленской области на участках: от примыкания дороги «Подъезд к г. Починку» к ул. Советской; подходы к путепроводу» | | до 15.09.2024 | Князев С.А.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за выполнением работ на объекте «Ремонт участка автомобильной дороги между ул. Советской и ул. Урицкого в г. Починке Смоленской области» | | до 15.09.2024 | Князев С.А.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за выполнением работ на объекте «Ремонт ул. Некрасова в г. Починке Смоленской области на участках: от примыкания дороги «Подъезд к г. Починку» к ул. Советской; подходы к путепроводу» | | до 15.09.2024 | Князев С.А.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за оказанием услуг по разработке ПСД и получению положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистическая в г. Починок | | до 15.11.2024 | Князев С.А.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за оказанием услуг по разработке ПСД и получению положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Карла Маркса в г. Починок Смоленской области | | до 15.11.2024 | Князев С.А.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за оказанием услуг по разработке ПСД и получению положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Старобазарной в г. Починок Смоленской области | | до 15.11.2024 | Князев С.А.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за выполнением работ на объекте «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Починок Починковского района Смоленской области (II этап)» | | до 15.10.2024 | Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за выполнением работ на объекте «Устройство детской игровой площадки во 2-м микрорайоне г. Починок Смоленской области | | до 15.09.2024 | Кондратова В.Н.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за выполнением работ на объекте «Устройство детской игровой площадки на ул. Победы г. Починок Смоленской области | | до 15.09.2024 | Кондратова В.Н.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за выполнением работ по благоустройству площади им. А.Т. Твардовского, расположенной в г. Починке Смоленской области, 2 этап | | До 30.08.2024 | Загребаев А.В.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за оказанием услуг строительного контроля при выполнении работ по благоустройству площади им. А.Т. Твардовского, расположенной в г. Починке Смоленской области, 2 этап | | До 30.08.2024 | Загребаев А.В.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за выполнением работ на объекте «Благоустройство детской площадки по ул. Строителей в г. Починок Смоленской области» | | до 15.09.2024 | Кондратова В.Н.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за оказанием услуг строительного контроля при выполнении работ по благоустройству детской площадки по ул. Строителей в г. Починок Смоленской области | | до 15.09.2024 | Кондратова В.Н.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за оказанием услуг по акарицидной обработке территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | | до 15.09.2024 | Кондратова В.Н.  Загребаев А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за выполнением работ по удалению площадей (очагов) произрастания борщевика Сосновского на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | | до 15.09.2024 | Кондратова В.Н.  Загребаев А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за выполнением работ по ремонту здания Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, расположенного по адресу г. Починок, ул. Советская, д. 4 | | до 15.09.2024 | Бабакова С.С.  Загребаев А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за оказанием услуг строительного контроля при выполнении работ по ремонту здания Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, расположенного по адресу г. Починок, ул. Советская, д. 4 | | до 15.09.2024 | Бабакова С.С.  Загребаев А.В. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
|  | Контроль за оказанием услуг по разработке архитектурно-планировочной концепции (соответствующей форме заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды) и проектно-сметной документации на «Благоустройство Парка Гастелло в г. Починок Смоленской области» | | до 31.12.2024 | Алексеенкова А.В. Кондратова В.Н. | Загребаев А.В. | Согласования работ, акты оказанных услуг |
| **4. Работа коллегиальных и совещательных органов** | | | | | | |
|  | Комиссионная приемка выполненных работ по благоустройству территории города Починка Смоленской области (содержание автомобильных дорог, кладбищ, детских площадок, общественных территорий) | | по необходимости | Кондратова В.Н. | Загребаев А.В. | Акты выполненных работ |
|  | Комиссионная приемка благоустройство территории города Починка Смоленской области (спил аварийных деревьев, откачка биотуалетов, вывоз мусора, обслуживание уличного освещения) | | по необходимости | Кондратова В.Н. | Загребаев А.В. | Акты выполненных работ |
|  | Комиссионная приемка выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | | постоянно | Князев С.А. | Загребаев А.В. | акты выполненных работ |
|  | Обследование, подготовка актов и заключений о состоянии специализированного жилого фонда | | по необходимости | Бабакова С.С.  Поляруш Е.А.  Чижова Т.Ю. | Загребаев А.В. | акт, заключение |
|  | Комиссионная приемка выполненных работ, выполненных в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» | | постоянно | Князев С.А. | Загребаев А.В. | акты выполненных работ |
|  | Комиссионная приемка выполненных работ по благоустройству площади им. А.Т. Твардовского, расположенной в г. Починке | | постоянно | Алексеенкова А.В.  Кондратова В.Н. | Загребаев А.В. | акты выполненных работ |
|  | Комиссионные приемки выполненных работ, выполненных в рамках муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» | | постоянно | Кондратова В.Н. Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | акты выполненных работ |
|  | Участие в работе Комиссии по обследованию жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | | по необходимости | Чижова Т.Ю. | Загребаев А.В. | акт |
|  | Участие в работе межмуниципальной комиссии по градостроительству и землепользованию муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | | по необходимости | Кушпет М.Н.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | протокол |
|  | Жилищная комиссия | | По мере поступления заявлений | Василькова И.А.  Чижова Т.Ю. | Загребаев А.В. | Протокол; распоряжение |
|  | Комиссия по благоустройству территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | | по необходимости | Кондратова В.Н. | Загребаев А.В. | протокол |
|  | Комиссия по безопасности дорожного движения | | по необходимости | Князев С.А. | Загребаев А.В. | протокол |
|  | Работа с ТОС | | Весь период | Кондратова В.Н. | Загребаев А.В. | протокол |
|  | Субботники | | Весь период | Алексеенкова А.В.  Бабакова С.С.  Василькова И.А.  Князев С.А.  Кондратова В.Н. Кушпет М.Н.  Поляруш Е.А.  Супранкова Е.А. Чижова Т.В  Шваб Ю.А | Загребаев А.В. |  |
| **6. Осуществление муниципального контроля** | | | | | | |
| 6.1 | Проведение подготовительных мероприятий для проведения проверок физических лиц и юридических лиц | | постоянно | Чижова Т.Ю.  Кондратова В.Н.  Князев С.А.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | Форма письма |
| 6.2 | Подготовка ответов на запросы о предоставлении земельных участков из других муниципальных образований | | постоянно | Кушпет М.Н. | Загребаев А.В. | Ответ на запросы посредством ДелоПро |
| **7. Оформление невостребованных земельных долей и проведение комплексных кадастровых работ** | | | | | | |
| 7.1 | Проведение комплексных кадастровых работ | | Март-Октябрь | Кушпет М.Н.  Загребаев А.В. | Загребаев А.В. | Форма отчета |
| **8. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления** | | | | | | |
| 8.1. | Получение градостроительного плана земельного участка:  - развитие услуг в электронном виде;  - обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | | весь период | Кушпет М.Н. | Загребаев А.В. | градостроительный план |
| 8.2. | Получение разрешения на строительство:  - развитие услуг в электронном виде;  - Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | | весь период | Поляруш Е.А. | Загребаев А.В. | разрешение на строительство; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 8.3. | утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | | весь период | Кушпет М.Н. | Загребаев А.В. | распоряжение |
| 8.4. | Принятия решения о предварительном согласовании земельных участков | | весь период | Кушпет М.Н. | Загребаев А.В. | распоряжение |
| 8.5. | Выдача разрешений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | | весь период | Поляруш Е.А. | Загребаев А.В. | решение о переустройстве (перепланировке) |
| 8.6 | Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение | | весь период | Поляруш Е.А. | Загребаев А.В. | распоряжение |
| 8.7. | Постановка на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства (ОКС) и регистрация права | | весь период | Поляруш Е.А. | Загребаев А.В. | выписка |
| 8.8. | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства | | весь период | Кушпет М.Н. | Загребаев А.В. | распоряжение |
| 8.9. | Предоставление разрешения на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков | | весь период | Кушпет М.Н. | Загребаев А.В. | распоряжение |
| 8.10. | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | | весь период | Кушпет М.Н. | Загребаев А.В. | распоряжение |
| 8.11. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций | | весь период | Кушпет М.Н. | Загребаев А.В. | разрешение на установку рекламных конструкций |
| 8.12. | Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) на основании заявления физических и юридических лиц | | весь период | Кушпет М.Н. | Загребаев А.В. | распоряжение |
| 8.13. | Получение уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома | | весь период | Поляруш Е.А. | Загребаев А.В. | уведомление |
| 8.14. | Подготовка ответов на обращения граждан | | Весь период | Алексеенкова А.В.  Василькова И.А.  Поляруш Е.А  Бабакова С.С.  Кушпет М.Н.  Князев С.А.  Кондратова В.Н.  Чижова Т.В.  Супранкова Е.А.  Шваб Ю.А. | Загребаев А.В. | Ответ на обращения граждан |
| **9. Нормотворческая деятельность** | | | | | | |
| 9.1 | Распоряжение о выявлении (невыявлении) обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в преодолении трудной жизненной ситуации | | до 31.06.2024 | Чижова Т.Ю. | Загребаев А.В. | распоряжение |
| 9.2 | Распоряжение о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражданам | | Весь период | Кушпет М.Н. | Загребаев А.В. | распоряжение |
| 9.3 | Распоряжение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | | Весь период | Кушпет М.Н. | Загребаев А.В. | распоряжение |
| 9.4 | Распоряжение о предоставлении разрешения на использование земельного участка государственная собственность на которые не разграничена | | Весь период | Кушпет М.Н. | Загребаев А.В. | распоряжение |
| 9.5 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | | По мере необходимости | Поляруш Е.А.  Кушпет М.Н.  Алексеенкова А.В. | Загребаев А.В. | постановление |
| **10. Контрольные мероприятия** | | | | | | |
| 10.1. | Обследование жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | | до 31.06.2024 | Чижова Т.Ю. | Загребаев А.В. | заключение |
| 10.2 | Контроль соблюдения Правил благоустройства г. Починка | | Весь период | Кондратова В.Н. | Загребаев А.В. | предписания |
| **11. Иные направления (отчетность)** | | | | | | |
| 11.1. | Статистическая отчетность | | Весь период | Поляруш Е.А.  Чижова Т.Ю.  Василькова И.А.  Князев С.А. | Загребаев А.В. | отчет |
| 11.2. | Отчетности по жилью в Министерства Смоленской области | | Весь период | Поляруш Е.А. | Загребаев А.В. | отчет |
| 11.3. | Предоставление сведений о выданных разрешениях | | Весь период | Поляруш Е.А. | Загребаев А.В. | отчет |
| 11.4. | Отчет по капитальным вложениям | | Весь период | Поляруш Е.А. | Загребаев А.В. | отчет |
| 11.5. | Отчет 1 ЖКХ – зима, 2 ЖКХ – зима, 3 ЖКХ – зима | | Весь период | Поляруш Е.А. | Загребаев А.В. | отчет |
| 11.6. | Отчетность для информационной системы «Region-ID» | | Весь период | Поляруш Е.А.  Кушпет М.Н. | Загребаев А.В. | отчет |
| 11.7. | Отчет о среднем фактическом сроке утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, изменения (присвоения) адреса земельному участку и объекту недвижимости | | Весь период | Кушпет М.Н. | Загребаев А.В. | отчет |
| 11.8. | Отчетность по работе предприятий ЖКХ | | Весь период | Василькова И.А. | Загребаев А.В. | отчет |
| 11.9. | Отчет ГИС ПП-20 | | Весь период | Василькова И.А. | Загребаев А.В. | отчет |
| 11.10. | Ежемесячная информация по работе пассажирского автотранспорта 1- автотранс | | Весь период | Князев С.А. | Загребаев А.В. | отчет |
| 11.11 | Подготовка ответов на обращения граждан ГИС ЖКХ, ПГС, ПОС, ГИСОГД | | Весь период | Кушпет М.Н.  Поляруш Е.А.  Василькова И.А.  Чижова Т.Ю.  Алексеенкова А.В.  Бабакова С.С.  Кондратова В.Н.  Князев С.А. | Загребаев А.В. | Отработка обращений граждан |
| 11.12 | Отчет по муниципальным услугам | | до 25.06.2024 | Кушпет М.Н.  Поляруш Е.А.  Василькова И.А.  Чижова Т.Ю.  Алексеенкова А.В.  Бабакова С.С.  Кондратова В.Н.  Князев С.А. | Загребаев А.В. | Отчет |

Начальник

Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Администрации муниципального образования

«Починковский район» Смоленской области 22.05.2024 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Загребаев А.В.

(Дата) (Подпись) (Ф.И.О.)