**ПЛАН**

**выполнения работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Название населенного пункта,точки геолокации | Наименование мероприятия (механическая обработка, химическая обработка, в том числе название гербицида, препаративная форма, содержание действующего вещества) | Норма применения гербицида, л,кг/га (при химической обработке) | Площадь га | Срокипроведения работ |
| начало | окончание |
| 1 | Кладбище на восточной стороне г. Починка.  | Химическая обработка методом орошения пестицидом «Аргумент Стар», ВР (540 г/л глифосат кислоты) с добавлением «Магнум», ВДГ (600г/кг метсульфурон-метила) | 4л/1га | 4,0 | 18.05.22 | 19.05.22 |
| 2 | Ул. Октябрьская с выходом на ул. Некрасова. | 0,65 | 20.05.22 | 20.05.22 |
| 3 | Ул. Социалистическая в районе д.62. | 4,0 | 16.05.22 | 17.05.22 |
| 4 | Ул. Свердлова. | 0,2 | 20.05.22 | 20.05.22 |
| 5 | В конце улиц Мелиоративная, Запольная, Комсомольская, Лавриненкова, Глинки, Загородная, 8 Марта. | 0,7 | 20.05.22 | 20.05.22 |
| 6 | Ул. Ленина от кольца до д. №25 по ул. Полевой (вдоль дороги). | 0,11 | 20.05.22 | 20.05.22 |
| 7 | Ул. Некрасова (от пересечения с ул. Урицкого) до кольца по обе стороны дороги. | 0,14 | 20.05.22 | 20.05.22 |
| 8 | Ул. 10-Пятилетки (в конце от д.17) . | 0,13 | 20.05.22 | 20.05.22 |
| **ИТОГО:** | **9,93** | **16.05.22** | **20.05.22** |

\* Сроки проведения работ действительны при условии соответствия требованиям погодных условий, прописанных в документации к используемым препаратам.