|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНА****постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области** **от 24.12.2014 № 174-адм**(в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 19.03.2015 г. №35, от 03.04.2015 г. № 48, от 15.07.2015 г. № 81, от 18.08.2015 г. № 91, от 04.09.2015 г. № 96, от 17.09.2015 г. № 100, от 30.09.2015 г. № 106, от 15.10.2015 г. № 114, от 23.10.2015 г. № 120, от 03.02.2016 г. № 21, от 11.03.2016 г. № 36, от 26.05.2016 г. № 112, от 13.07.2016 г. № 143, от 25.07.2016г.№162, от 14.10.2016г. №202, от 27.01.2017 г. № 17-адм, от 23.03.2017 г. № 75-адм, от 04.04.2018 г. № 45-адм, от 01.10.2018 № 0126-адм, от 03.12.2018 № 0157-адм, от 21.11.2019 № 0134-адм, от 26.02.2020 № 0055-адм, от 22.03.2021 № 36-адм, от 21.04.2021 № 52-адм, от 15.10.2021 №0122-адм, от 30.06.2022 № 0099-адм) |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ**

**программа**

**«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, начальник Миллер Екатерина Анатольевна |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015 – 2021годы;Этап II: 2022 – 2024 годы |
| Цели муниципальной программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;-повышения качества благоустройства города Починок; |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет: 109 005,9 тыс. руб.: 2015 – 2021 годы – 77 387,8 тыс. руб.,2022 год – 11 405,1 тыс. руб.,2023 год – 10 034,6 тыс. руб.,2024 год – 10 178,4 тыс. руб.,из них средства областного и федерального бюджета:2015 – 2021 годы – 9826,3 тыс. руб.,из них средства бюджета муниципального образования:2015 – 2021 годы – 67 561, 5 тыс. руб.,2022 год – 11 405,1 тыс. руб.,2023 год – 10 034,6 тыс. руб.,2024 год – 10 178,4 тыс. руб. |
| Влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации | связь с государственными программами Российской Федерации не предусмотрена |

**2.Показатели муниципальной программы**

| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя** | **Планируемое значение показателя** |
| --- | --- | --- | --- |
| **очередной финансовый год** | **1-й год планового периода** | **2-й год планового периода** |
|  |  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Содержание,текущий, капитальный ремонт муниципального жилого фонда | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Техническое обслуживание, строительство (реконструкция), капитальный (замена) и текущий ремонт инженерных систем | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Соблюдение действующего графика работы общественной бани | (да/нет) | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет |
| Уровень востребованности услугами бани | % | не менее 10 | не менее 10 | не менее 5 | не менее 5 |
| Уровень востребованности услугами общественной городской бани; уровень технической готовности объектов водоснабжения и водоотведения Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | % | не менее 10 | не менее 10 | не менее 5 | не менее 5 |
| Количество завершенных объектов водоснабжения и водоотведения Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области на капитальный ремонт и (или) восстановление которых представлялась субсидия | ед. | не менее 10 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Количество приобретенных контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Обслуживание уличного освещения | ед. | 682 | 682 | 682 | 682 |
| Озеленение | ед. | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Организация и содержание мест захоронения | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | ед. | 80 | 80 | 80 | 80 |

**3.Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Задача структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обслуживания, содержания муниципального жилищного фонда»**  |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий  | главный специалист Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Кондратова В.Н. |
| 1.1 | Реализация мероприятий по обслуживанию, содержанию муниципального жилищного фонда | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | Улучшение условий проживания граждан |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт инженерных систем и сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение)»**  |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий  | главный специалист Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Кондратова В.Н. |
| 2.1 | Реализация мероприятий по созданию и ремонту инженерных систем и сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение,газоснабжение, электроснабжение) | Улучшение качества инженерных систем муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | Повышение надежности инженерных систем муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области |
| **3.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого развития и функционирования жилищно-коммунального хозяйства»**  |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий  | главный специалист Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Кондратова В.Н. |
| 3.1 | Реализация мероприятий по созданию условий для устойчивого развития и функционирования жилищно-коммунального хозяйства | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий городского поселения»**  |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий  | главный специалист Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Кондратова В.Н. |
| 4.1 | Реализация мероприятий по обеспечению мероприятий по благоустройству территорий городского поселения | Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения, улучшение эстетического и экологического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования | Улучшение эстетического и экологического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации****(тыс. рублей)** |
| **всего** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 31 618,1 | 11 405,1 | 10 034,6 | 10 178,4 |
| средства муниципального бюджета | 31 618,1 | 11 405,1 | 10 034,6 | 10 178,4 |

**Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации
муниципальной программы**

Починковское городское поселение Починковского района Смоленской области расположено в центральной части Смоленской области.

Административным центром Починковского городского поселения является город Починок. Город занимает выгодное географическое положение. По центру поселения проходит железная дорога, а в двух километрах западнее города проходит федеральная дорога. Расстояние до областного центра города Смоленск – 50 км.

Общая площадь городских земель составляет около 11,06 кв. км.

По численности населения Починковское городское поселение отнесено к категории малых райцентров, что характерно для районов нечерноземья и Смоленской области в этой части.

Застройка города – административные и производственные здания, здания социально-культурного назначения, многоэтажные, малоэтажные и индивидуальные жилые дома.

В Починковском городском поселении Починковского района Смоленской области решение проблемы сбора и перевозки бытовых отходов имеет особую актуальность, так как загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления - это одна из серьезных проблем города.

На территории Починковского городского поселения не имеется специально обустроенных свалок. Бытовые отходы вывозятся на полигон твердых бытовых и производственных отходов силами АО «Спецавтохозяйство»

Кроме того, на территории поселения существуют несанкционированные свалки.

Городские территории подлежат регулярной очистке от отходов. Очисткой г. Починок от мусора, части промышленных отходов, твердых бытовых отходов занимается предприятие коммунального хозяйства ООО «Коммунальщик». Официально, общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет 25,702 тыс. м3/год, в том числе: от населения – 10,5 тыс. м3/год, отходы предприятий и организаций, вывозимые как собственным транспортом, так и транспортом специализированных организаций 15,2 тыс. м3/год. Норма накопления отходов составляет на одного жителя свыше 1,2 куб. м в год.

В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. Учитывая объективный рост бытовых отходов в летнее время, для определения необходимого объема работ по очистке от твердых бытовых отходов на перспективу до 2024 года норма накопления твердых бытовых отходов, включая утиль и уличный смет, принимаются в год на постоянного жителя г. Починок 1,3 куб. м.

В Починковском городском поселении Починковского района Смоленской области существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, потребности промышленных предприятий и прочих потребителей, и осуществляемая следующими водозаборами: «Прудки» - 4 артскважин, г. Починок РТП - 1 артскважина, «Белое» - 2 артскважины.

Арт. скважины №1, №3, №4 подают воду по трубопроводу в две емкости по 1000 м/куб. Из ёмкостей путем перекачки насосами №1, №2, №3, №4, №5 вода поступает в центральный водопровод, а затем в городской водопровод, до абонентов.

С арт. скважины №1, №2 Белое вода попадает в городскую сеть, одновременно с этим в водопроводную башню, до абонентов.

Режим работы водозабора д. Прудки круглосуточный на насос №1 и №2 станции второго подъема установлен частотный преобразователь, насосы №3, №4, №5 управляются вручную. Насосные стации РТП, Белое оснащены реле давления для включения и отключения глубинного насоса.

Протяженность водопроводной сети муниципального образования Починковского городское поселение Починковского района Смоленской области составляет 52,8 км.

Действующая централизованная система водоотведения города включает в себя: одни очистные сооружения канализации пропускной способностью 2,75 м­­3 в сутки; коллектор протяженностью 5,5 км; сети водоотведения протяженностью 26 км. Износ систем водоснабжения и водоотведения более чем 50% в связи с этим происходит большое количество порывов, которые требуют срочного ремонта или полной замены линии.

Также городе Починке преобладает централизованная система теплоснабжения, осуществляемая от отопительных и производственных котельных. Котельные работают на газовом топливе.

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» принадлежат (на правах собственности или аренды) 4 котельных. Средний год ввода котельного оборудования – 1996г. Средний КПД котельного оборудования на данных котельных –77,9%.

Усадебная застройка имеет печное отопление.

Для теплоснабжения современных коттеджей, в основном, применяются индивидуальные отопительные котлы, работающие на жидком топливе, природном газе и электроэнергии.

Способ прокладки трубопроводов отопления и ГВС - в непроходных каналах и частично-воздушная, на низких и высоких опорах.

Таким образом, часть котельных имеет устаревшее оборудование с низким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет 15 и более лет. Часть источников теплоснабжения выработали свой ресурс и требуют замены. Средний износ тепловых сетей составляет более 50%.

Из-за ограниченности финансовых ресурсов, необходимых для восстановления основных фондов, обновления оборудования котельных установок, замены ветхих тепловых сетей, не обеспечивается устойчивая подача тепловых ресурсов потребителям, не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

Для большинства котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» характерны одинаковые недостатки:

Установленная мощность оборудования котельных значительно превышает присоединенную нагрузку даже в периоды максимума зимнего потребления. Следствием этого являются большие удельные расходы электроэнергии на выработку тепловой энергии, тепла на собственные нужды котельной, оплату труда, расходов на ремонт, амортизацию, топливо и др.

Потери тепла в тепловых сетях значительно превышают нормативные. Основными причинами завышенных потерь тепла, являются:

* истечение срока эксплуатации тепловых сетей (более 25 лет) и, соответственно, высокий износ;
* низкое качество либо отсутствие тепловой изоляции - нарушение технологии при прокладке сетей (некачественное нанесение антикоррозийного покрытия и обработка стыков, отсутствие песчаной подсыпки в траншеях); отсутствие своевременности проведения ремонтных работ, связанное с недостатком финансирования.

Разработанный комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого развития и функционирования жилищно-коммунального хозяйства» является составной частью системы мероприятий по созданию условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.

Высокий уровень благоустройства города Починка – необходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы в городе проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Решение проблемы сбора и перевозки бытовых отходов имеет особую актуальность, так как загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления - это одна из серьезных проблем города.

На территории Починковского городского поселении не имеется специально обустроенных свалок. Бытовые отходы вывозятся на полигон твердых бытовых и производственных отходов силами АО «Спецавтохозяйство». Кроме того, на территории поселения существуют несанкционированные свалки.

Городские территории подлежат регулярной очистке от отходов. Очисткой г. Починок от мусора, части промышленных отходов, твердых бытовых отходов занимается предприятие коммунального хозяйства ООО «Коммунальщик». Официально, общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет 25,702 тыс. м3/год, в том числе: от населения – 10,5 тыс. м3/год, отходы предприятий и организаций, вывозимые как собственным транспортом, так и транспортом специализированных организаций 15,2 тыс. м3/год. Норма накопления отходов составляет на одного жителя свыше 1,3 куб. м в год.

В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. Учитывая объективный рост бытовых отходов в летнее время, для определения необходимого объема работ по очистке от твердых бытовых отходов на перспективу до 2024 года норма накопления твердых бытовых отходов, включая утиль и уличный смет, принимаются в год на постоянного жителя г. Починок:

- 2012-2015 г. – 1,3 куб. м;

- 2016-2021 г. – 1,4 куб. м;

- 2022-2024 г. – 1,5 куб. м.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территорий города, территорий кладбищ, аварийные деревья, а также безнадзорные животные. В настоящее время недостаточно организовано уличное освещение в муниципальном образовании Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области, многие линии электропередач требуют замены.

Работы по благоустройству не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселения.

В населенных пунктах имеются водоотводящие канавы, которые требуют углубления и расчистки от кустарника и травы. Так как сточные канавы представляют собой вырытые в земле траншеи, с неукреплёнными стенками и дном, сточные воды, протекая по ним, наносят землю, тем самым уменьшая глубину траншей и ширину труб под дорогами. Все эти факторы затрудняют движение сточных вод по водоотводящим канавам и способствуют подтоплению домов. Поэтому, ежегодно, в осенний и весенний период, необходимо производить очистку канав от нанесённой земли и мусора, а в летнее время производить выкашивание сорной растительности в водоотводящих канавах и прилегающей к ним территории.

По населенным пунктам высажены быстро растущие породы деревьев, такие как тополь. В течение последних пятидесяти лет эти деревья сильно разрослись. До настоящего момента работы на этих деревьях не проводились. Поэтому деревья находятся в состоянии угрожающем жизни людей (кроны деревьев усохли, во время порывов ветра сухие ветви падают с большой высоты). В связи с большими затратами на опиловку деревьев достигающих высоты свыше 35 м. Высохшие деревья, которые произрастают на территории населенных пунктов, увеличивают опасность возникновения пожаров. Поэтому необходимо производить кронирование и удаление аварийных деревьев.

Муниципальная программа базируется на положениях федеральных законов и областного законодательства:

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Постановление Администрации Смоленской области от 29.04.2013г. № 329 «О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 17.04.2012г. №281»;

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ);

Приоритетом государственной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

Целью муниципальной программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

-обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования.

За период реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов:

- количество площадок для сбора ТБО – 58 шт. (198 контейнеров);

- количество отремонтированных инженерных систем;

Срок реализации муниципальной программы – 2015-2024 годы.

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения комплекса процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы.

В состав муниципальной программы входят следующие процессные мероприятия:

- «Обеспечение обслуживания, содержания муниципального жилищного фонда»;

- «Содержание и ремонт инженерных систем и сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение)»;

- «Создание условий для устойчивого развития и функционирования жилищно-коммунального хозяйства»;

- «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий городского поселения».

Основными целями реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение обслуживания, содержания муниципального жилищного фонда»:

- текущий ремонт муниципального жилого фонда

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

Основными целями реализации комплекса процессных мероприятий «Содержание и ремонт инженерных систем и сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение)»:

*Газоснабжение:*

- техническое обслуживание фасадов и газопроводов высокого и низкого давления;

*Водоснабжение и водоотведение:*

- прокладка наружных водопроводных линий;

- прокладка напорных канализационных линий;

- замены участков линий водоснабжения и водоотведения;

- обслуживание пожарных гидрантов;

- замена водоразборных колонок;

- строительство водозаборной скважины;

*Теплоснабжение:*

- замена и обслуживание сетей теплоснабжения;

- обслуживание котельных;

- предоставление услуг теплоснабжения (плата за отопление) муниципального жилого фонда

Основными целями реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого развития и функционирования жилищно-коммунального хозяйства» является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению

Основными целями реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий городского поселения» является обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения, улучшение эстетического и экологического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования и включает в себя:

- освещение улиц города Починка Смоленской области;

- озеленение территории города Починка Смоленской области;

- работы по установке новых опор ВЛ и прокладке воздушной линии электропередач;

- техническое обслуживание наружного освещения;

- содержание и благоустройство территории города Починка Смоленской области;

- содержание, благоустройство и ремонт общественного городского туалета;

- спиливание и вывоз аварийных деревьев;

- отлов, усыпление и утилизация трупов безнадзорных животных;

- содержание и благоустройство кладбищ муниципального образования Починковского городского поселения;

- отсыпка улиц города Починок песчано-гравийной смесью;

- Санитарная очистка территории города Починка:

- установка новых площадок для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) и крупно - габаритного мусора (КГМ);

- устранение несанкционированных свалок;

- ремонт существующих площадок ТБО;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения.

**Раздел 2. ПАСПОРТА**

**комплексов процессных мероприятий**

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение обслуживания, содержания муниципального жилищного фонда»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Главный специалист Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой  | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Наименование показателя реализации**  | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году)** | **Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Содержание, текущий, капитальный ремонт муниципального жилого фонда | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Содержание и ремонт инженерных систем и сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение)»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Главный специалист Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой  | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Наименование показателя реализации** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) (к очередному финансовому году)** | **Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Техническое обслуживание, строительство (реконструкция), капитальный (замена) и текущий ремонт инженерных систем | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Количество завершенных объектов водоснабжения и водоотведения Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области на капитальный ремонт и (или) восстановление которых представлялась субсидия | ед. | не менее 10 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Создание условий для устойчивого развития и функционирования жилищно-коммунального хозяйства»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Главный специалист Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой  | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Наименование показателя реализации** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году)очередному финансовому году)** | **Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Соблюдение действующего графика работы общественной бани | (да/нет) | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет |
| 2 | Уровень востребованности услугами бани | % | не менее 10 | не менее 10 | не менее 5 | не менее 5 |
| 3 | Уровень востребованности услугами общественной городской бани; уровень технической готовности объектов водоснабжения и водоотведения Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области | % | не менее 10 | не менее 10 | не менее 5 | не менее 5 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий городского поселения»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Главный специалист Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области |
| Связь с муниципальной программой  | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| **№ п/п** | **Наименование показателя реализации** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году)** | **Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Количество приобретенных контейнеров (буккеров) для накопления твердых коммунальных отходов |  | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Обслуживание уличного освещения |  | 682 | 682 | 682 | 682 |
| 4 | Озеленение | ед. | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 5 | Организация и содержание мест захоронения | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Прочие мероприятия по благоустройству | ед. | 80 | 80 | 80 | 80 |

**Раздел 3.** **СВЕДЕНИЯ**

**о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Участник муниципальной программы** | **Источник финансового обеспечения (расшифровать)** | **Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обслуживания, содержания муниципального жилищного фонда»** |
| 1.1. | Расходы на содержание, текущий, капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Администрация муниципального образования «Починковский район»Смоленской области | средства муниципального бюджета | 790,1 | 550,1 | 120,0 | 120,0 |
| средства федерального, областного бюджета |  |  |  |  |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий**  | **х** | **790,1** | **550,1** | **120,0** | **120,0** |
| **2 Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт инженерных систем и сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение)»** |
| 2.1. | Расходы на техническое обслуживание, строительство (реконструкция), капитальный (замена) и текущий ремонт инженерных систем | Администрация муниципального образования «Починковский район»Смоленской области | средства муниципального бюджета | 2947,8 | 917,8 | 1015,0 | 1015,0 |
| средства федерального, областного бюджета |  |  |  |  |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий**  | **х** | **2947,8** | **917,8** | **1015,0** | **1015,0** |
| **3.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого развития и функционирования жилищно-коммунального хозяйства»** |
| 3.1 | Расходы, связанные с строительством, реконструкцией, ремонтами и содержанием объектов жилищно-коммунального хозяйства | Администрация муниципального образования «Починковский район»Смоленской области | средства муниципального бюджета | 171,0 | 171,0 | 0 | 0 |
| средства федерального, областного бюджета |  |  |  |  |
| 3.2 | Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям | Администрация муниципального образования «Починковский район»Смоленской области | средства муниципального бюджета | 2400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| средства федерального, областного бюджета |  |  |  |  |
| 3.3 | Предоставление субсидий юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям и иным некоммерческим объединениям  | Администрация муниципального образования «Починковский район»Смоленской области | средства муниципального бюджета | 3454,7 | 1412,7 | 1021,0 | 1021,0 |
| средства федерального, областного бюджета |  |  |  |  |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий**  | **х** | **6025,7** | **2383,7** | **1821,0** | **1821,0** |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий городского поселения»** |
| 4.1 | Обслуживание уличного освещения | Администрация муниципального образования «Починковский район»Смоленской области | средства муниципального бюджета | 7339,6 | 2581,6 | 2379,0 | 2379,0 |
| средства федерального, областного бюджета |  |  |  |  |
| 4.2 | Озеленение | Администрация муниципального образования «Починковский район»Смоленской области | средства муниципального бюджета | 121,9 | 11,9 | 55,0 | 55,0 |
| средства федерального, областного бюджета |  |  |  |  |
| 4.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация муниципального образования «Починковский район»Смоленской области | средства муниципального бюджета | 8478,6 | 3385,2 | 2546,7 | 2546,7 |
| средства федерального, областного бюджета |  |  |  |  |
| 4.4 | Расходы на выполнение работ по благоустройству, содержанию объектов благоустройства, сети автомобильных дорог и городских кладбищ  | Администрация муниципального образования «Починковский район»Смоленской области | средства муниципального бюджета | 5914,4 | 1574,8 | 2097,9 | 2241,7 |
|  |  |  | средства федерального, областного бюджета |  |  |  |  |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий**  | х | **21854,5** | **7553,5** | **7078,6** | **7222,4** |
| **Всего по муниципальной программе** |  | **31618,1** | **11405,1** | **10034,6** | **10178,4** |