План  создания объектов инфраструктуры на территории муниципального образования

«Починковский район» Смоленской области в 2016-2018 г.

| № п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование в составе муниципального района) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. рублей | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2016 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т.ч. по источникам финансирования | В т.ч. в 2016 году |  |  |  |  |  |
| СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. Объекты системы образования |
| 1. | Муниципальное образование Починковское городское поселение Починковского района Смоленской области | Строительство детского сада на 150 мест в г. Починок Смоленской области | 80000,0 | - | Федеральный, областной, местный бюджеты | 2017 | 2018 |  | - |
| 2. | Муниципальное образование Починковское городское поселение Починковского района Смоленской области | Строительство двухэтажной пристройки здания столовой к зданию муниципального бюджетного образовательного учреждения школы №2 г. Починок. | 12110,0 | 3043,2 | Областной | 2016 | 2016 | Резервный Фонд Администрации Смоленской области | Завершение строительства |
| ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| Объекты газоснабжения |
| 1. | Муниципальное образование Климщинское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы в д. Климщина Починковского района Смоленской области. Протяженность газопровода – 6628 м. | 7130,0 | 7130,0 | Федеральный, областной, местный бюджеты | 2016 | 2016 | Областная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы | Строительство |
| 2. | Муниципальное образование Стодолищенское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Газоснабжение жилых домов по улицам Пушкина, Первомайская и Советская в п. Стодолище Починковского района Смоленской области». Протяженность газопровода – 6020 м | 7738,4 | 7738,4 | Федеральный, областной, местный бюджеты | 2016 | 2017 | Областная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы | Строительство |
| 3. | Муниципальное образование Шмаковское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от дер. Ворошилово до дер. Белик Починковского района. Протяженность – 10100 м. | 20008,8 | 7500,0 | Федеральный, областной бюджеты | 2016 | 2017 | «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы (подпрограмма «Газификация Смоленской области» на 2014-2020 годы) | Строительство |
| 4. | Муниципальное образование Климщинское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Газопровод низкого давления для газификации жилых домов № 58,60,62,71,73,77 в д. Красиловка Починковского района Смоленской области. Протяженность газопровода 550 м | 556,0 | - | Федеральный, областной, местный бюджеты | 2017 | 2018 | Областная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы |  |
| Объекты водоснабжения |
| 1 | Муниципальное образование Починковское городское поселение Починковского района Смоленской области | Строительство водозаборной скважины на водозаборе «Прудки» в г. Починок Смоленской области | 4100,0 | 4100,0 | Федеральный, областной, местный бюджеты | 2016 | 2016 | Областная государственная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014 – 2020 годы | строительство |
| 2. | Муниципальное образование Мурыгинское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Строительство водозаборной скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения д. Льнозавод Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области . | 4400,0 | - | Федеральный, областной, местный бюджеты | 2017 | 2018 | Областная государственная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014 – 2020 годы | - |

| 3. | Муниципальное образование Починковское городское поселение Починковского района Смоленской области | замена участка сетей водоснабжения по ул. Советская в районе домов №61-65 г. Починка, 300 м | 300,0 | 0,00 | местный бюджет | 2016 | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Муниципальное образование Починковское городское поселение Починковского района Смоленской области | замена участка сетей водоснабжения по ул. Кирова г. Починка, 100 м | 100,0 | 00,00 | местный бюджет | 2016 | 2016 |  |  |
| 5. | Муниципальное образование Починковское городское поселение Починковского района Смоленской области | замена участка сетей водоснабжения по ул. 8 Марта г. Починка, 300 м | 250,0 | 0,00 | местный бюджет | 2016 | 2016 |  |  |