План  создания объектов инфраструктуры на территории муниципального образования

«Починковский район» Смоленской области в 2014 году

| № п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование в составе муниципального района) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. рублей | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2014 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т.ч. по источникам финансорования | В т.ч. в 2014 году |  |  |  |  |  |
| СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. Объекты системы образования |
| 1. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | Двухэтажная пристройка здания столовой к школе № 2 в г. Починок по ул. Красноармейской Смоленской области | 12175,42 | 10854,20 | Областной бюджет | 2014 | 3 кв. 2014 | Распоряжение Администрации Смоленской области от 28.05.2013 № 785-р/адм | Строи- тельство |
| 2. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | Детский сад на 150 мест, расположенный по адресу: Смоленская область, г. Починок, ул. Коммунистическая | 500,84 | 500,84 | Местный бюджет | 2014 | 3 кв. 2014 |  | Проектирование |
| 3. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | Блочно-модульная котельная для теплоснабжения муниципального бюджетного образовательного учреждения Княжинской средней общеобразовательной школы Починковского района Смоленской области | 601,83 | 601,83 | Областной бюджет | 2014 | 2014 | Распоряжение Администрации Смоленской области от 25.03.2013 № 291-р/адм | Проектирование |
| ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | РТС Починок (17 кВт) | 11561,76 |  | Привлеченные средства | 2014 | 4 кв.2014 | Федеральная программа | Строительство |
| ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 1. | Муниципальное образование Княжинское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Газораспределительная сеть низкого давления для газоснабжения дер. Акулинки, дер. Мокрядино и дер. Юры Княжинского сельского поселения Починковского района Смоленской области (2-ая очередь), протяженностью 1,232 км | 756,66, в т.ч. федеральный бюджет – 323,47, областной бюджет – 395,35, местный бюджет – 37,84 | 756,66, в т.ч. федеральный бюджет – 323,47, областной бюджет – 395,35, местный бюджет – 37,84 | Федеральный, областной, местный бюджеты | 2014 | 2014 | Областная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы | Строительство |
| 2. | Муниципальное образование Переснянское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Распределительный газопровод высокого и низкого давления д. Денисов и д. Пересна Починковского района Смоленской области, протяженностью 3 км | 2025,3, в т.ч. федеральный бюджет – 865,82, областной бюджет – 1058,22, местный бюджет – 101,26 | 2025,3, в т.ч. федеральный бюджет – 865,82, областной бюджет – 1058,22, местный бюджет – 101,26 | Федеральный, областной, местный бюджеты | 2014 | 2014 | Областная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы | Строительство |
| 3. | Муниципальное образование Переснянское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Газоснабжение д. Пересна (западная часть) Починковского района Смоленской области, протяженностью 3,720 км | 2319,91, в т.ч. федеральный бюджет – 991,76, областной бюджет – 1212,15, местный бюджет – 116,0 | 2319,91, в т.ч. федеральный бюджет – 991,76, областной бюджет – 1212,15, местный бюджет – 116,0 | Федеральный, областной, местный бюджеты | 2014 | 2014 | Областная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы | Строительство |
| 4. | Муниципальное образование Мурыгинское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Газопровод низкого давления по д. Кирпичный завод Починковского района Смоленской области, протяженностью 0,528 км | 600,01. в т.ч. федеральный бюджет – 256,5, областной бюджет – 313,5, местный бюджет – 30,0 | 600,01. в т.ч. федеральный бюджет – 256,5, областной бюджет – 313,5, местный бюджет – 30,0 | Федеральный, областной, местный бюджеты | 2014 | 2014 | Областная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы | Строительство |
| 5. | Муниципальное образование Стодолищенское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Газоснабжение жилой зоны дер.Шанталово, дер. Стомятка и дер. Льнозавод Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области, протяженностью 8,976 км | 9914,74, в т.ч. федеральный бюджет – 4238,55, областной бюджет – 5180,45, местный бюджет – 495,74 | 9914,74, в т.ч. федеральный бюджет – 4238,55, областной бюджет – 5180,45, местный бюджет – 495,74 | Федеральный, областной, местный бюджеты | 2014 | 2014 | Областная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы | Строительство |
| 6. | Муниципальное образование Починковское городское поселение Починковского района Смоленской области | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства блочно-модульной котельной с тепловыми сетями по ул. Строителей в г. Починок Смоленской области | 597,12, в т.ч. федеральный бюджет – 566,67, местный бюджет – 30,45 | 597,12, в т.ч. федеральный бюджет – 566,67, местный бюджет – 30,45 | Федеральный, местный бюджеты | 2014 | 2014 | Постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 982 | Проектирование |
| 7. | Муниципальное образование Даньковское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и государственной экспертизы для строительства блочно-модульной котельной с тепловыми сетями в д Даньково Починковского района | 1190,12. в т.ч. федеральный бюджет – 1130,61, местный бюджет – 59,51 | 1190,12. в т.ч. федеральный бюджет – 1130,61, местный бюджет – 59,51 | Федеральный, местный бюджеты | 2014 | 2014 | Постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 982 | Проектирование |
| 8. | Муниципальное образование Даньковское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Выполнение работ по составлению проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на перевод 61 квартиры на индивидуальное газовое отопление в д. Даньково Починковского района Смоленской области | 448,0, в т.ч. федеральный бюджет – 425,6, местный бюджет – 22,4 | 448,0, в т.ч. федеральный бюджет – 425,6, местный бюджет – 22,4 | Федеральный, местный бюджеты | 2014 | 2014 | Постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 982 | Проектирование |
| 9. | Муниципальное образование Даньковское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Строительство шахтного колодца д. Базылевка Починковского района Смоленской области | 97,89, в т.ч. областной бюджет – 96,92, местный бюджет – 0,97 | 97,89, в т.ч. областной бюджет – 96,92, местный бюджет – 0,97 | Областной, местный бюджеты | 2014 | 4 кв. 2014 | Постановление Администрации Смоленской области от 18.04.2014 № 286 | Строительство |
| 10. | Муниципальное образование Стригинское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Строительство шахтного колодца д. Харинка Починковского района Смоленской области | 97,89, в т.ч. областной бюджет – 96,92, местный бюджет – 0,97 | 97,89, в т.ч. областной бюджет – 96,92, местный бюджет – 0,97 | Областной, местный бюджеты | 2014 | 4 кв. 2014 | Постановление Администрации Смоленской области от 18.04.2014 № 286 | Строительство |
| 11. | Муниципальное образование Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Строительство шахтного колодца д. Шаталово Починковского района Смоленской области | 97,89, в т.ч. областной бюджет – 96,92, местный бюджет – 0,97 | 97,89, в т.ч. областной бюджет – 96,92, местный бюджет – 0,97 | Областной, местный бюджеты | 2014 | 4 кв. 2014 | Постановление Администрации Смоленской области от 18.04.2014 № 286 | Строительство |
| 12. | Муниципальное образование Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Строительство очистных сооружений с сетями канализации и ремонт существующей КНС в п. Стодолище Починковского района Смоленской области, мощностью 400 куб/м в сутки | 54598,246. т.ч. областной бюджет -51868,33, 2729,916 - местный бюджет - | 17585,9, в т.ч. областной бюджет – 16706,0, местный бюджет – 879,9 | Областной, местный бюджеты | 2013-2016 | 2016 | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории Смоленской области | Строительство |
| 13. | Муниципальное образование Климщинское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов и объектов социально-культурной сферы в д. Климщина Починковского района Смоленской области, протяженностью 13 км | 774,39 – местный бюджет | 774,39 – местный бюджет | Местный бюджет | 2014 | 2014 | Постановление Администрации Климщинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 06.06.2012 № 31 | Проектирование |
| 14. | Муниципальное образование Климщинское сельское поселение Починковского района Смоленской области | Газопровод низкого давления для газификации жилых домов №№ 58, 60, 62, 71, 73, 77 в д.Красиловка Починковского района Смоленской области | 200,0 – местный бюджет | 200,0 – местный бюджет | Местный бюджет | 2014 | 2014 | Постановление Администрации Климщинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 06.06.2012 № 31 | Проектирование |