|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Формирование комфортной городской среды |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Формирование комфортной городской среды |
| Краткое наименование региональногопроекта | Формирование комфортной городской среды | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Наумов Г.В. | Заместитель Губернатора Смоленской области |
| Руководитель регионального проекта | Ростовцев К.Н. | И.о. начальника Департамента |
| Администратор регионального проекта | Кардаш Е.В. | Заместитель начальника Департамента |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Областная государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Смоленской области" |
| Подпрограмма |  |
| 2 |
|  | 0 |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
| Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза (Смоленская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, % | Процент | 0,0000 | 01.01.2019 | 2,0000 | 5,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | 30,0000 |
| 2 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г. | Единица | 16,0000 | 01.01.2019 | 36,0000 | 76,0000 | 112,0000 | 156,0000 | 156,0000 | 156,0000 |
| 3 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Единица | 1,0000 | 31.12.2019 | 1,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), % | Процент | 33,0000 | 01.11.2019 | 33,0000 | 33,0000 | 47,0000 | 53,0000 | 53,0000 | 60,0000 |
| 5 | Количество городов с благоприятной городской средой  | Единица | 5,0000 | 01.11.2019 | 5,0000 | 5,0000 | 7,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 9,0000 |
| 6 | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | Условная единица | 163,0000 | 01.11.2019 | 166,0000 | 171,0000 | 179,0000 | 188,0000 | 196,0000 | 212,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |
| 7 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | Процент | 88,2000 | 01.01.2020 | 88,2000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Смоленская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Процент | 5,0000 | 01.01.2018 | 9,0000 | 12,0000 | 15,0000 | 20,0000 | 25,0000 | 30,0000 |
| 4 |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 0 |
| 1 | Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) | Условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.  | Проведение массовых мероприятий |
|
| 2 | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями  | Условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование  | Утверждение документа |
|
| 5 |
|  | иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.  |  |
|
| 3 | В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | Условная единица | 1 | - | - | - | - | - |  Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.  | Утверждение документа |
|
| 4 | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" | Условная единица | - | - | - | - | - | 1 | - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень  | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального  |
| 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.  | проекта) |
| 5 | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | Единица | 151 | 191 | 227 | 271 | 271 | 271 |  Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и  | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |
|
|
| 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том  |  |
|
|
|
| 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской  |  |
|
|
|
| 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.  |  |
| 6 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | Штука | 1 | 2 | 4 | - | - | - |  Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально- | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |
|
|
| 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 11 |  |
| 0 |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |  |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 339 581,78 | 317 572,99 | 306 308,88 | 319 356,88 | 0,00 | 0,00 | 1 282 820,54 |  |
| 1.1.1. | *бюджет субъекта* | 332 819,38 | 317 541,24 | 306 278,25 | 319 324,95 | 0,00 | 0,00 | 1 275 963,82 |  |
| 1.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 332 819,38 | 317 541,24 | 306 278,25 | 319 324,95 | 0,00 | 0,00 | 1 275 963,82 |  |
| 1.1.2. | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 339 581,78 | 317 572,99 | 306 308,88 | 319 356,88 | 0,00 | 0,00 | 1 282 820,54 |  |
| 1.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | внебюджетные источники, всего | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,30 |  |
| 2 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. |  |
| 2.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 85 000,00 | 223 046,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 046,50 |  |
| 2.1.1. | *бюджет субъекта* | 85 000,00 | 223 046,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 046,50 |  |
| 2.1.1.1. | *местным бюджетам* | 85 000,00 | 223 046,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 046,50 |  |
| 12 |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 85 000,00 | 223 046,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 046,50 |  |
| 2.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 424 902,08 | 540 619,49 | 306 308,88 | 319 356,88 | 0,00 | 0,00 | 1 591 187,34 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 424 581,78 | 540 619,49 | 306 308,88 | 319 356,88 | 0,00 | 0,00 | 1 590 867,04 |  |
|  бюджет субъекта | 417 819,38 | 540 587,74 | 306 278,25 | 319 324,95 | 0,00 | 0,00 | 1 584 010,32 |  |
|  свод бюджетов Муниципальных образований | 424 581,78 | 540 619,49 | 306 308,88 | 319 356,88 | 0,00 | 0,00 | 1 590 867,04 |  |
|  бюджеты территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  внебюджетные источники | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,30 |  |

|  |
| --- |
| 13 |
| 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя |
| Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1 | Основной показатель: Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), % | Процент | Приказ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26.04.2019 | 241/пр | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 2 | Основной показатель: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Процент | Приказ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26.04.2019 | 241/пр | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
|
| 3 | Основной показатель: Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в  | Процент |  |  |  |  |  |
| 14 |
|  | рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основной показатель: Количество городов с благоприятной городской средой  | Единица | Приказ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26.04.2019 | 241/пр | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 5 | Основной показатель: Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, % | Процент | Приказ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26.04.2019 | 241/пр | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 6 | Основной показатель: Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г. | Единица | Приказ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 26.04.2019 | 241/пр | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
|
| 7 | Основной показатель:  | Единица | Приказ | МИНИСТЕРСТВО  | 26.04.201 | 241/пр | О внесении изменений в  |
| 15 |
|  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом |  |  | СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9 |  | приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 8 | Основной показатель: Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | Условная единица | Распоряжение | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 23.03.2019 | 510-р | Об утверждении Методики формирования индекса качества городской среды |
| 16 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Формирование комфортной городской среды |
| 0 |  |
| План мероприятий по реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | Результат "В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды"0 | - | 01.02.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.  |
|
| 1.1 | Контрольная точка "Определен порядок проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов  | - | 01.02.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Постановление Нормативные правовые акты Администрации муниципальных образований, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования |
|
| 17 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | развития городской среды"  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие "В муниципальных образованиях подготовлены проекты актов по определению порядка проведения рейтингового голосования" | 01.12.2018 | 12.01.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о подготовке нормативных правовых актов по определению порядка проведения рейтингового голосования |
| 1.1.2 | Мероприятие "В муниципальных образованиях приняты акты по определению порядка проведения рейтингового голосования" | 12.01.2019 | 01.02.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о принятых нормативных правовых актов по определению порядка проведения рейтингового голосования |
| 2 | Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях."0 | - | 31.12.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние  |
|
|
| 18 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  | муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. |
|
| 2.1 | Контрольная точка "Участие муниципальными образованиями во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году" | - | 01.03.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Заявка Заявка, решение  |
| 2.1.1 | Мероприятие "Принятие муниципальными образованиями решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году" | 01.03.2018 | 10.03.2018 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Прочий тип документа Нормативно-правовой акт муниципального образования о принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году |
| 2.1.2 | Мероприятие "Подготовка заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых  | 06.04.2018 | 20.04.2018 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Заявка Заявки участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной  |
| 19 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | городах и исторических поселениях, предусматривающего в том числе, реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований Российской Федерации"  |  |  |  | городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 2.1.3 | Мероприятие "Предоставление конкурсных заявок в Федеральную комиссию об определении перечня победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году" | 06.04.2018 | 20.04.2018 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Заявка Конкурсная заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году |
| 2.2 | Контрольная точка "Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году" | - | 01.04.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 2.2.1 | Мероприятие "Принятие муниципальными образованиями решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году" | 01.01.2019 | 12.02.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Прочий тип документа Нормативно-правовой акт муниципального образования о принятии муниципальными образованиями решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году |
| 2.2.2 | Мероприятие "Подготовка заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусматривающего в том числе, реализацию  | 12.02.2019 | 20.03.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Заявка Заявки участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 20 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований Российской Федерации"  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие "Предоставление конкурсных заявок в Федеральную комиссию об определении перечня победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году" | 20.03.2019 | 01.04.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Заявка Конкурсная заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году |
| 2.3 | Контрольная точка "Реализация проекта-победителя во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году" | - | 31.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Соглашение Соглашение с Министерством и Соглашение с МО |
| 2.3.1 | Мероприятие "Заключены соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Администрацией Смоленской области в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя субъектами Российской Федерации, на территории которых расположены муниципалитеты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей" | 01.10.2018 | 01.12.2018 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Соглашение Соглашение между Министерство финансов РФ и Администрацией Смоленской области |
|
| 2.3.2 | Мероприятие "Администрацией Смоленской области заключены соглашения с муниципалитетами - победителями конкурса  | 01.12.2018 | 15.12.2018 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Соглашение Соглашения Администрации Смоленской области с муниципалитетами - победителями  |
| 21 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | 2018 года в целях предоставления им федеральной поддержки проектам - победителям"  |  |  |  | конкурса 2018 года |
| 2.3.3 | Мероприятие "Завершены работы на объекте, реализуемые по проекту муниципалитета-победителя конкурса 2018 года" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о реализации проекта муниципалитета - победителя конкурса в 2018 году |
| 2.3.4 | Мероприятие "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта" | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о реализации проекта муниципалитета - победителя конкурса в 2018 году в соответствии с соглашением отчет будет предоставлен в срок до 20.01.2020 |
| 2.4 | Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году  " | - | 31.12.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 2.4.1 | Мероприятие "Заключены соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Администрацией Смоленской области в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя субъектами Российской Федерации, на территории которых расположены муниципалитеты- победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей" | 01.10.2019 | 01.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Соглашение Соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Администрацией Смоленской области  |
|
|  |  |  |  |  |  |
| 22 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 2.4.2 | Мероприятие "Администрацией Смоленской области заключены соглашения с муниципалитетами - победителями конкурса 2019 года в целях предоставления им федеральной поддержки проектам-победителям" | 01.12.2019 | 15.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Соглашение Соглашение Администрации Смоленской области с муниципалитетами -победителями конкурса 2019 года |
| 2.4.3 | Мероприятие "Завершены работы на объекте, реализуемые по проекту муниципалитета - победителя конкурса 2019 года " | 15.12.2020 | 31.12.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о реализации проекта муниципалитета - победителя конкурса в 2019 году  |
| 2.4.4 | Мероприятие "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта" | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о достижении значений результата регионального проекта в соответствии с соглашением будет предоставлен 20.01.2021 |
| 2.5 | Контрольная точка "Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году" | - | 01.03.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 2.5.1 | Мероприятие "Предоставление конкурсных заявок в Федеральную комиссию об определении перечня победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году" | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Заявка Заявки участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 2.5.2 | Мероприятие "Заключены соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Администрацией Смоленской области в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя субъектами Российской Федерации, на территории которых  | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации на территории которых расположены муниципалитеты - победители конкурса 2021 года |
| 23 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | расположены муниципалитеты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей"  |  |  |  |  |
| 2.6 | Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году " | - | 31.12.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 2.6.1 | Мероприятие "Заключены соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Администрацией Смоленской области в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя субъектами Российской Федерации, на территории которых расположены муниципалитеты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей" | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации на территории которых расположены муниципалитеты - победители конкурса 2020 года |
|
| 2.6.2 | Мероприятие "Завершены работы на объектах, реализуемых по проектам победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году" | 01.09.2021 | 15.09.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о реализации проекта муниципалитета - победителя конкурса в 2020 году  |
| 3 | Результат "Проведены общественные обсуждения  | - | 01.03.2024 | Ростовцев К. Н., И.о.  |  Перечень общественных территорий и  |
| 24 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)"0 |  |  | начальника Департамента | мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.  |
| 3.1 | Контрольная точка "Обеспеченно проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятий по благоустройству таких территорий " | - | 01.03.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году |
| 3.1.1 | Мероприятие "Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды" | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды  |
| 3.1.2 | Мероприятие "Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной  | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в  |
| 25 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году"  |  |  |  | муниципальные программы формирования современной городской среды |
| 3.2 | Контрольная точка "Вовлечено 9% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды в 2019 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды" | - | 01.03.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет об определении доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды  |
| 3.2.1 | Мероприятие "Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году" | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о формировании перечня мероприятий на территории муниципального образования по вовлечению на 2019 год, перечень таких мероприятий |
| 3.2.2 | Мероприятие "Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования" | 01.04.2019 | 01.06.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования |
| 3.2.3 | Мероприятие "Проведена оценка количества вовлеченных граждан" | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2019 году |
| 3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких  |
| 26 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  | территорий для включения в муниципальные программы формирования комфортной городской среды |
| 3.3.1 | Мероприятие "Обеспечено проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятий по благоустройству таких территорий " | 01.12.2019 | 20.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды |
| 3.3.2 | Мероприятие "Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды" | 01.11.2019 | 15.02.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды |
| 3.3.3 | Мероприятие "Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования" | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования комфортной городской среды |
| 3.4 | Контрольная точка "Вовлечено 12% граждан от  | - | 01.03.2021 | Ростовцев К. Н., И.о.  |  |
| 27 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды в 2020 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды"  |  |  | начальника Департамента |  |
| 3.4.1 | Мероприятие "Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2020 году" | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о формировании перечня мероприятий на территории муниципального образования по вовлечению на 2020 год, перечень таких мероприятий |
| 3.4.2 | Мероприятие "Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования" | 01.04.2020 | 01.06.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования |
| 3.4.3 | Мероприятие "Проведена оценка количества вовлеченных граждан" | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2020 году |
| 3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования комфортной городской среды |
|  |  |  |  |  |  |
| 28 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 3.6 | Контрольная точка "Вовлечено 15% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды в 2021 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды" | - | 01.03.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |   |
| 3.6.1 | Мероприятие "Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2021 году" | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о формировании перечня мероприятий на территории муниципального образования по вовлечению на 2021 год, перечень таких мероприятий |
| 3.6.2 | Мероприятие "Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования" | 01.04.2021 | 01.06.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования  |
| 3.6.3 | Мероприятие "Проведена оценка количества вовлеченных граждан" | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2021 году  |
| 3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования комфортной городской среды |
|  |  |  |  |  |  |
| 29 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 3.7.1 | Мероприятие "Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды" | 01.11.2021 | 01.12.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды |
| 3.7.2 | Мероприятие "Обеспечено проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятий по благоустройству таких территорий" | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды |
| 3.7.3 | Мероприятие "Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования " | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования комфортной городской среды |
| 3.8 | Контрольная точка "Вовлечено 20% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в  | - | 01.03.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 30 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | решение вопросов развития городской среды в 2022 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды"  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Мероприятие "Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2022 году " | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о формировании перечня мероприятий на территории муниципального образования по вовлечению на 2022 год, перечень таких мероприятий |
| 3.8.2 | Мероприятие "Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования" | 01.04.2022 | 01.06.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования |
| 3.8.3 | Мероприятие "Проведена оценка количества вовлеченных граждан" | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2023 году |
| 3.9 | Контрольная точка "Вовлечено 25% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды в 2023 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды" | - | 01.03.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 3.9.1 | Мероприятие "Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2023 году" | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о формировании перечня мероприятий на территории муниципального образования по вовлечению на 2023 год, перечень  |
| 31 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  | таких  |
| 3.9.2 | Мероприятие "Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования" | 01.04.2023 | 01.06.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования |
| 3.9.3 | Мероприятие "Проведена оценка количества вовлеченных граждан" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2023 году |
| 3.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования комфортной городской среды |
| 3.10.1 | Мероприятие "Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды " | 01.11.2022 | 01.12.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды |
| 3.10.2 | Мероприятие "Обеспечено проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятий по благоустройству таких территорий " | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных  |
| 32 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  | образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды |
| 3.10.3 | Мероприятие "Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования" | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования комфортной городской среды |
| 3.11 | Контрольная точка "Вовлечено 30% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды в 2024 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды" | - | 01.03.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 3.11.1 | Мероприятие "Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2024 году" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о формировании перечня мероприятий на территории муниципального образования по вовлечению на 2024 год, перечень таких мероприятий |
| 3.11.2 | Мероприятие "Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового  | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения  |
| 33 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | голосования"  |  |  |  | рейтингового голосования будет подготовлен в срок до 01.06.2024 |
| 3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 3.12.1 | Мероприятие "Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды" | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды |
| 3.12.2 | Мероприятие "Обеспечено проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятий по благоустройству таких территорий" | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды |
| 3.12.3 | Мероприятие "Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования " | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования комфортной городской среды |
|  |  |  |  |  |  |
| 34 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 4 | Результат "По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) "0 | - | 31.03.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.  |
|
|
| 4.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - |   |  |
| 5 | Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""0 | - | 31.12.2024 | Рудометкин А. Н., Начальник Департамента | - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность  |
| 35 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  | использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.  |
| 5.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - |   |  |
| 6 | Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"0 | - | 31.12.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально- |
|
|
| 36 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  | экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций,  |
|
|
|
| 37 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  |  | волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.  |
|
|
| 6.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены,  | - | 31.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о.  |  |
| 38 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  |  |  | начальника Департамента |  |
| 6.1.1 | Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды " | 15.01.2019 | 15.02.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Соглашение Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды |
| 6.1.2 | Мероприятие "Актуализированы (при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов |
| 6.1.3 | Мероприятие "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям" | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Постановление Распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям |
| 6.1.4 | Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды " | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды |
| 6.1.5 | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов, в соответствии с заключенным соглашение до 20.01.2020 |
| 6.2 | Контрольная точка "Сформирован индекс качества городской среды (по отношению к 2018)" | - | 31.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 39 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 6.2.1 | Мероприятие "Сбор сведений для формирования индекса качества городской среды в 2019 году (на основании данных 2018 года)" | 02.08.2019 | 01.10.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о результатах формирования списка городов, расположенных на территории Смоленской области, со значениями индекса качества городской среды в 2019 году. |
| 6.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 6.3.1 | Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды " | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Соглашение Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды |
| 6.3.2 | Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды " | 01.01.2020 | 29.01.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды |
| 6.3.3 | Мероприятие "Актуализированы (при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | 01.02.2020 | 16.03.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Постановление Порядок предоставления и распределения субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на поддержку муниципальных программ "Формирования современной городской среды" |
|  |  |  |  |  |  |
| 40 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 6.3.4 | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в соответствии с Соглашением будет представлен до 20.01.2021 |
| 6.4 | Контрольная точка "Сформирован индекс качества городской среды (по отношению к 2019)" | - | 31.12.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 6.4.1 | Мероприятие "Сбор сведений для формирования индекса качества городской среды в 2020 году (на основании данных 2019 года)" | 02.08.2020 | 01.10.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о результатах формирования списка городов, расположенных на территории Смоленской области, со значениями индекса качества городской среды в 2020 году |
| 6.5 | Контрольная точка "Сформирован индекс качества городской среды (по отношению к 2020)" | - | 01.11.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 6.5.1 | Мероприятие "Сбор сведений для формирования индекса качества городской среды в 2021 году (на основании данных 2020 года)" | 02.08.2021 | 01.10.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о результатах формирования списка городов, расположенных на территории Смоленской области, со значениями индекса качества городской среды в 2021 году. |
| 6.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 6.6.1 | Мероприятие "Актуализированы (при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных  | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований  |
| 41 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | образований межбюджетных трансфертов"  |  |  |  | межбюджетных трансфертов |
| 6.6.2 | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в соответствии с Соглашением отчет будет предоставлен в срок до 20.01.2022 |
| 6.7 | Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды " | - | 01.03.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 6.8 | Контрольная точка "Сформирован индекс качества городской среды (по отношению к 2021)" | - | 01.11.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 6.8.1 | Мероприятие "Сбор сведений для формирования индекса качества городской среды в 2022 году (на основании данных 2021 года)" | 02.08.2022 | 01.10.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о результатах формирования списка городов, расположенных на территории Смоленской области, со значениями индекса качества городской среды в 2022 году |
| 6.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 6.9.1 | Мероприятие "Актуализированы (при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | 01.02.2020 | 15.02.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов |
| 6.9.2 | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника  | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в  |
| 42 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  | Департамента | соответствии с Соглашением будет предоставлен до 20.01.2023 |
| 6.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 6.10.1 | Мероприятие "Актуализированы (при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | 01.02.2020 | 15.02.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов |
| 6.10.2 | Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды" | 01.01.2023 | 29.01.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды |
| 6.10.3 | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в соответствии с Соглашением будет предоставлен до 20.01.2024 |
| 6.11 | Контрольная точка "Сформирован индекс качества городской среды (по отношению к 2022)" | - | 31.12.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 6.11.1 | Мероприятие "Сбор сведений для формирования индекса качества городской среды в 2023 году (на основании данных 2022 года)" | 02.08.2023 | 01.10.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о результатах формирования списка городов, расположенных на территории Смоленской области, со значениями индекса качества городской среды в 2023 году. |
|  |  |  |  |  |  |
| 43 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 6.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |   |
| 6.12.1 | Мероприятие "Актуализированы (при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов |
| 6.12.2 | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в соответствии с Соглашением будет предоставлено в срок до 20.01.2025 |
| 6.13 | Контрольная точка "В Смоленской области создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды " | - | 31.12.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 6.13.1 | Мероприятие "Организация работы по созданию и обеспечению функционирования регионального центра компетенции по вопросам городской среды" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Прочий тип документа  |
| 6.14 | Контрольная точка "Сформирован индекс качества городской среды (по отношению к 2023)" | - | 31.12.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |
| 6.14.1 | Мероприятие "Сбор сведений для формирования индекса качества городской среды в 2024 году (на основании данных 2023 года)" | 02.08.2024 | 01.10.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | Отчет Отчет о результатах формирования списка городов, расположенных на территории Смоленской области, со значениями индекса качества городской среды в 2024 году. |
| 6.15 | Контрольная точка "Созданы условия для  | - | 31.12.2024 | Ростовцев К. Н., И.о.  | Отчет Отчет о создании условий для  |
| 44 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий регионального проекта"  |  |  | начальника Департамента | привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий регионального проекта |
| 6.16 | Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта" | - | 31.12.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента |  |

|  |
| --- |
|  |
|  | *(не подлежат утверждению)* |  |
|  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта** |  |
| **Формирование комфортной городской среды** |  |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
| 2 |  |
|  |
|  |
| 0 |  |  |
| 3. Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Кардаш Е. В. | Заместитель начальника Департамента | Ростовцев К. Н. | 15 |  |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | 15 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | 15 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Наумов Г. В. | Заместитель Губернатора Смоленской области | Островский А. В. | 5 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Кардаш Е. В. | Заместитель начальника Департамента | Ростовцев К. Н. | 15 |  |
| В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | 15 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | 15 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Наумов Г. В. | Заместитель Губернатора Смоленской области | Островский А. В. | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |
|  |
|  |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Кардаш Е. В. | Заместитель начальника Департамента | Ростовцев К. Н. | 15 |  |
| Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рудометкин А. Н. | Начальник Департамента | Ровбель Р. Л. | 15 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Рудометкин А. Н. | Начальник Департамента | Ровбель Р. Л. | 15 |  |
| Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | 15 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Кардаш Е. В. | Заместитель начальника Департамента | Ростовцев К. Н. | 15 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | 15 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Наумов Г. В. | Заместитель Губернатора Смоленской области | Островский А. В. | 5 |  |
| По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)  |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | 15 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | 15 |  |
| 4 |  |
|  |
|  |
|  |  |
| 19 | Участник регионального проекта | Наумов Г. В. | Заместитель Губернатора Смоленской области | Островский А. В. | 5 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Кардаш Е. В. | Заместитель начальника Департамента | Ростовцев К. Н. | 15 |  |
| Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |  |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | 15 |  |
| 22 | Участник регионального проекта | Кардаш Е. В. | Заместитель начальника Департамента | Ростовцев К. Н. | 15 |  |
| 23 | Участник регионального проекта | Наумов Г. В. | Заместитель Губернатора Смоленской области | Островский А. В. | 5 |  |
| 24 | Участник регионального проекта | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | 15 |  |